Program usuwania azbestu
z terenu Miasta i Gminy Skawina

Opracowany przez zespół

WGS84 Polska Sp. z o.o.

ul. Białostocka 22 lok. 30

03-741 Warszawa

www.wgs84.pl

Spis treści

1.	Wstęp	2

1.1.	Cel i zadania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina	3

1.2.	Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Skawina	5

1.3.	Azbest i jego właściwości	7

1.4.	Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka	9

2.	Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	11

3.	Inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina	20

3.1.	Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji	20

3.2.	Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Skawina	22

3.2.1. Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów	22

3.2.2.	Rury azbestowo-cementowe	23

3.2.3.	Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków na terenie Miasta i Gminy	23

3.2.4.	Zbiorcze zestawienie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina	23

3.2.5.	Struktura rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych	24

3.2.6.	Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności	28

3.2.7.	Stan płyt azbestowo-cementowych	29

3.2.4.	Obiekty użyteczności publicznej	29

3.3.	Mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest	30

4.	Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	63

4.1.	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	63

4.2.	Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Miasta i Gminy	63

4.3.	Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	64

4.4.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	65

4.5.	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych	65

5.	Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina	66

6.	Szacunek nakładów finansowych na realizację Programu	68

6.1.	Całkowite koszty realizacji Programu	71

6.2.	Źródła finansowania realizacji Programu	72

6.2.1.	Alokacja środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy	73

6.2.2.	Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane  z usuwaniem azbestu	73

6.2.2.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie	74

6.2.2.2. Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	75

6.2.2.3. Instrumenty oferowane przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny	76

6.2.2.4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	76

6.2.2.5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	78

7.	Monitoring procesu realizacji Programu	83

8.	Podsumowanie	85

9.	Bibliografia	87

10.	Zestawienie załączników	89

### Wstęp

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.), utrzymującego cele Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, jakimi jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 powinny być realizowane m.in. przez samorząd gminny, do zadań którego w szczególności należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina składa się z ośmiu rozdziałów:

| 1 | Wstęp, w którym omówione zostały cele i zadania Programu, dokonano krótkiej charakterystyki Miasta i Gminy Skawina, wskazano właściwości azbestu i ich szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. |
| --- | --- |
| 2 | Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, w którym opisany został stan prawny w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 3 | Inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, gdzie opisano metodologię przeprowadzenia inwentaryzacji, oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy oraz przedstawiono wyniki inwentaryzacji w odniesieniu do działek ewidencyjnych. |
| 4 | Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, w którym omówiono planowane działania informacyjne, procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, przedstawiono wykaz firm, uprawnionych do usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz informacje o składowiskach, przyjmujących odpady azbestowe. |
| 5 | Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina w latach 2010-2032. |
| 6 | Szacunek nakładów finansowych na realizację Programu, w którym oszacowano całkowite koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy oraz wskazano potencjalne źródła finansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 7 | Monitoring procesu realizacji Programu, w którym zaproponowano wskaźniki oceny wdrażania Programu. |
| 8 | Podsumowanie. |

### Cel i zadania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina

Celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 roku.

Przygotowanie Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina poprzedzone zostało wykonaniem inwentaryzacji pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych. Wyniki inwentaryzacji zostały zebrane w bazie danych. Zgromadzone dane umożliwiły przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest wraz z analizą stanu płyt azbestowo-cementowych (stopnia pilności usunięcia azbestu ocenionego wizualnie).

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz wskazano potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Zaproponowano także wskaźniki monitorowania realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Niniejszy Program zakłada realizację następujących zadań:

- inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów Miasta i Gminy Skawina 
z wyrobów zawierających azbest,

- pozainwestycyjnych, polegających na:

        - organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

        - wdrożeniu monitoringu realizacji Program usuwania azbestu z terenu Miasta
i Gminy Skawina,

        - podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

        - okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.

Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina (zwany także 
w dalszej części dokumentu Programem) został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest zgodny z kierunkami wyznaczonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2004 - 2011, Programie Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego, Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 oraz w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Na szczeblu wojewódzkim Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 zakłada, że usuwanie azbestu z terenu województwa będzie trwało do 2032 r. W województwie małopolskim ilość wyrobów zawierających azbest 
i zabudowanych w obiektach budowlanych szacowana jest na ponad 180 tys. Mg.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 zakłada, że do roku 2010 zostanie usunięte 23% zinwentaryzowanego azbestu (42 tys. Mg), a do końca 2018 roku – ok. 60% ogólnej zinwentaryzowanej ilości azbestu (tj. 109 tys. Mg). Na okres 2019-2032 przypada do usunięcia 71 tys. Mg azbestu. Biorąc pod uwagę aktualną niezapełnioną pojemność składowisk odpadów zawierających azbest (około 77 tys. m3), przewiduje się, że do 2018 r. pojemność ta powinna zostać zwiększona co najmniej o 30 tys. m3.

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego
w powiecie krakowskim w gminach: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skawina, Świątniki Górne i Zielonki wdrożony został program „EKODACH”, w ramach którego wymieniane są pokrycia dachowe zawierające azbest. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego - w latach 2003-2010 w powiecie krakowskim rocznie prognozowano wytworzyć ok. 53 Mg odpadów zawierających azbest, a w latach 2011-2014 prognozowane jest się 52 Mg/rok.

Na szczeblu gminnym w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2007-2011 wskazano, że koniecznym prowadzenie w dalszym ciągu zbiórki odpadów azbestowych poprzez program likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest. Jako jeden z celów długoterminowych wskazane zostało prowadzenie programu likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest, przy czym program ten realizowany ma być przy współudziale powiatu krakowskiego pokrywającego 50 % kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Gmina Skawina uczestniczyła w powiatowym programie usuwania azbestu „EKODACH”. Program umożliwiał współfinansowanie z Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiany azbestowych pokryć dachowych oraz elewacyjnych w budynkach mieszkalnych. Obecnie odpady zawierające azbest odbierane w ramach programu Eko-Dach po demontażu unieszkodliwiane są na składowisku Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. W wyniku realizacji programu likwidacji azbestu do unieszkodliwienia przekazano w roku 2007 – 146,6 Mg odpadów azbestowych, zaś w roku 2008 – 153 Mg odpadów azbestowych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta i Gminy, Gmina Skawina jest uczestnikiem zadania pn. Usuwanie azbestu z terenu gmin Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Mogilany w Powiecie Krakowskim na lata 2010 i 2011. Na usuwanie azbestu planuje się przeznaczyć z budżetu własnego na rok 2010 kwotę 6 tys. zł, na rok 2011 kwotę 5,7 tys. zł. Zadanie uzyskało dotację 
z Krakowskiego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych, tj. 38,5 tys. zł.

### Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Skawina

Gmina Skawina położona jest w województwie małopolskim. Graniczy ona
z gminami: Brzeźnica, Czernichów, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Lanckorona, Liszki, Mogilany, Myślenice i Sułkowice. Gminę tworzy 16 sołectw: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowie, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Połowice, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska, Wielkie Drogi oraz Zelczyna.

Gmina Skawina zajmuje obszar o powierzchni 100 km2.

Przez obszar Skawiny przepływa rzeka Skawinka, prawobrzeżny dopływ Wisły. Według danych z 2005 roku użytki rolne stanowią 61,7% jej powierzchni, z czego grunty orne zajmują 43,6%. Lesistość Gminy Skawina wynosi 11%.

Według danych na koniec 2009 roku Gminę zamieszkiwały 41.723 osoby, 
z czego mężczyźni stanowią 48,4%, zaś kobiety 51,6% populacji Gminy.

W Gminie według danych GUS, w 2002 roku funkcjonowało 4.587 gospodarstw rolnych, w tym 4.585 gospodarstw indywidualnych, z których 1.734 posiadało powyżej
1 ha użytków rolnych.

W 2009 roku w Gminie zarejestrowanych było 4.115 podmiotów gospodarczych, 
w tym w sektorze publicznym 92 jednostki i w sektorze prywatnym 4.023 jednostki. Grupę
w sektorze prywatnym tworzy 3.248 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 192 spółki prawa handlowego, 31 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego i 8 spółdzielni. W Gminie Skawina działało ponadto 6 fundacji oraz 
67 stowarzyszeń i forganizacji społecznych.

Na terenie Miasta i Gminy Skawina znajdują się liczne zabytki, wśród których należy wymienić: Kościół Najświętszej Marii Panny w Krzęcinie, Kościół św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, Ratusz w Skawinie, modrzewiowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej, Kościół pw. Najświętszej Marii Panny 
w Radziszowie oraz Korabniki.

Ujęcia wody na terenie Gminy Skawina zarządzane są przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 
208,9 km, sieci kanalizacyjnej 66,3 km (GUS, 31 grudnia 2009 r.)

Na terenie Gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Skawinka. Druga oczyszczalnia funkcjonuje przy szpitalu rehabilitacyjnym w Radziszowie. Część budynków jednorodzinnych wyposażona jest 
w oczyszczalnie przydomowe.

Na terenie Gminy nie ma instalacji służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady zbierane z terenu trafiają do kilku pozagminnych instalacji położonych w promieniu ok. 100 km. W systemie zbiórki odpadów uczestniczy 12 podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, z czego największą ilość odpadów komunalnych odbiera spółka gminna Miejski Zakład Usługowy w Skawinie. Ze względu na odległość od miejsc unieszkodliwiania dwie spośród firm obsługujących odbiór odpadów stosują transport dwuetapowy z przeładunkiem. Przeładunek odbywa się na terenie przedsiębiorstw,
a punkty przeładunkowe nie mają formalnych uzgodnień.

Zorganizowanym odbiorem objęte jest obecnie praktycznie 100% nieruchomości. 
Na terenie Gminy wprowadzony został system zbiórki selektywnej surowców
w kontenerach ogólnodostępnych na obszarach zabudowy wielorodzinnej i w systemie workowym na obszarach zabudowy jednorodzinnej.

Na terenie Gminy funkcjonuje Centrum Kultury i Sportu, który oferuje szereg zajęć dla mieszkańców Miasta i Gminy Skawina. W Gminie Skawina corocznie odbywają się Dni Skawiny oraz Dni Partnerstwa Miast, a także Międzynarodowy Bieg Skawiński, Ogólnopolski Bieg Energetyków oraz Majówka.

Rozwój Gminy prowadzony jest w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Skawina 
na lata 2003-2013, której strategicznymi celami są:

- tworzenie warunków dla przyspieszonego rozwoju gospodarczego gminy,

- tworzenie warunków dla podniesienia standardu i jakości życia mieszkańców,

- osiągnięcie europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska
i infrastruktury komunalnej.

### Azbest i jego właściwości

Azbesty są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie, należącymi do dwóch grup: azbestów serpentynowych i azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy azbest chryzotylowy (azbest biały), natomiast w grupie azbestów amfibolowych znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brązowy) i azbest krokidolitowy (azbest niebieski). Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość może niekiedy dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów.

Z punktu widzenia chemicznego, azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu. Wzory chemiczne poszczególnych odmian azbestu zostały przedstawione poniżej:

| chryzotyl | Mg6[(OH)8Si4O10] |
| --- | --- |
| krokidolit | Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 |
| amozyt | (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 |
| antiofillit | (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2 |
| tremolit | Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 |
| aktynolit | Ca2(Mg)[(OH)Si4O11]2 |

Azbest chryzotylowy krystalizuje się w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmują formę grubszych, pręcikowatych kryształów. Włókna azbestu są wiązkami zbudowanymi z dużej liczby (nawet do kilku tysięcy, a niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy) włókien elementarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są spojone za pomocą węglanu wapniowego.

Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 (m grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym.

Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja azbestu na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, biorąc pod uwagę kryterium zawartości azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu:

      - klasa I (wyroby miękkie), których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1.000 kg/m3, zawierające powyżej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały i wykładziny cierne.

      - klasa II (wyroby twarde), których gęstość objętościowa jest większa niż 1.000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pęknięcia, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych.

W Polsce wyroby z klasy II były wykorzystane do produkcji płyt azbestowo-cementowych jako materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi, głównie w postaci płyt płaskich, falistych oraz rur azbestowo-cementowych. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

W Polsce na pokrycia dachowe stosowano głównie płyty faliste, w mniejszym stopniu płyty płaskie. Płyty faliste produkowane były głównie w zakładzie ZWAC „Izolacja” w Małkini, a płyty płaskie w Zakładach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy, Szczucinie, Trzemesznie i Ogrodzieńcu.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r.

W rządowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 okres trwałości płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów stosowanych w budownictwie określono na co najmniej 30 lat.

### Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji 
i ilości włókien, zatrzymanych w dolnej części układu oddechowego. Wynika to głównie 
z fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Duże znaczenie ma średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 
5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Według danych zawartych w publikacjach Światowej Organizacji Zdrowia, najważniejszą cechą determinującą zdolność włókien do wywołania nowotworów są ich fizyczne wymiary, czyli średnica poniżej 3 mikrometrów oraz długość powyżej 5 mikrometrów. Nie istnieją dowody, że jeden z typów azbestu niesie ze sobą większe ryzyko zachorowań niż inny, więc wszystkie typy azbestu traktowane są jako powodujące takie samo ryzyko raka płuca. Pomimo istnienia normatywów stężenia włókien azbestu w powietrzu, nie można określić dawki progowej pyłu dla rakotwórczego działania azbestu.

Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych związanych z ekspozycją na azbest najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Główną patologią zawodową pracowników zakładów przetwarzających azbest jest azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej. Włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres, a proces zwłóknieniowy może pojawić się po wielu latach od ustania narażenia. Pylica azbestowa może zwiększyć wystąpienie raka płuca i międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej.

Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Zagrożenie wystąpieniem raka płuca w badanych populacjach zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, zawartości włókien respirabilnych w pyle, średnicy, długości, kształtu włókna, stężenia pyłu, liczby lat pracy w warunkach natężenia i ogólnej dawki pyłu. Oba nowotwory, zarówno rak płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością.

Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:

- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,

- użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

W celu zminimalizowania narażenia na pył azbestowy wprowadzono zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest, a regulacje prawne określają wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także obowiązki pracodawców i pracowników, wykonujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

### Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyrobów zawierających azbest i azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Definicja azbestu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, azbestem nazywane są następujące włókniste krzemiany:

- azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,

- azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,

- azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,

- azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5,

- azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,

- azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Azbest jako substancja szczególnie niebezpieczna

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska jest m.in. azbest.

Substancje te powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i urządzeniami, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

Oznakowanie wyrobów zawierających azbest

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, powinien je poddawać przeglądom w celu oznakowania azbestu w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest lub wyroby zawierające azbest, oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”. Wzór oznakowania został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym wyroby zawierające azbest, powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania. Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, powinny przedkładać informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i miejsce ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, powinien zostać ujęty w informacji przygotowanej według wzorów zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego dokumentu. Informacja powinna zostać sporządzona w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać przedłożony marszałkowi województwa, a drugi egzemplarz powinien być przechowywany przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.

Inwentaryzacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Na mocy art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska, w tym wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przepisami wykonawczymi, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z formularzem, zamieszczonym w załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu. Informacja powinna być przedkładana w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

Sukcesywne eliminowanie azbestu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, azbest podlega sukcesywnej eliminacji, a sposób postępowania z eliminowanymi odpadami został określony w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego dokumentu. Jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej powinien być przechowywany przez wypełniającego formularz, natomiast drugi egzemplarz oceny powinien zostać przekazany właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Obowiązki wykonawcy prac, polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest do uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Zgodnie z art. 17 pkt. 1, ust. 1a (znowelizowanej ustawy o odpadach) wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest 
w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Natomiast zgodnie z ust. 3a ww. ustawy wytwórca odpadów, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozbiórki i remontów obiektów, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest i który przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie to powinno zawierać w szczególności:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

- obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

      - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

      - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,

      - umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”,

      - zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,

      - zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

      - izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,

      - stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,

      - zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia. Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określono najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów, zawierających azbest.

Tabela nr 2

Dopuszczalne stężenia pyłów, zawierających azbest

| Lp. | Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | włókien [cm3] |
| 1 | pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): - aktynolit, - antofilit, - chryzotyl, - grueneryt, -krokidolit, - tremolit - pył całkowity1 - włókna respirabilne3 | 0,5 - | - 0,1 |

1 Pył całkowity - zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza.

3 Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 (m o maksymalnej średnicy poniżej 3 (m i o stosunku długości do średnicy > 3.

Odpady zawierające azbest

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, azbest został zaliczony do kategorii odpadów niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostały umieszczone w następujących grupach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów :

| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| --- | --- |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy 
o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. 
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, do materiałów niebezpiecznych stosowane są przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Jednolity tekst umowy ADR został ogłoszony w oświadczeniu rządowym z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. W klasie 9, obejmującej materiały 
i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały objęte tytułami pozostałych klas, wymieniono materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu. W grupie 2.2.9.1.4 umieszczono materiały, które wdychane 
w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu, obejmują azbest i zawierające go mieszaniny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu, 
a transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

Ewidencja odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, ewidencja powinna obejmować następujące dokumenty:

- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie (załącznik nr 6),

- karty przekazania odpadu (załącznik nr 7).

Składowanie odpadów zawierających azbest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, obowiązujące w 2010 roku, określono 
w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010.

Tabela nr 2

Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie na składowisku odpadów zawierających azbest

| Kod odpadu | Podgrupy i rodzaje odpadów | stawka zł/Mg |
| --- | --- | --- |
| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy | 47,84 |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu | 47,84 |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest | 47,84 |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych | 47,84 |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 47,84 |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 47,84 |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | 47,84 |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 0,00 (104,20) |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,00 (104,20) |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, składowiska odpadów lub wydzielone kwatery przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów oznaczonych kodami 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 
i 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest w postaci nieprzekształconej, powinny być budowane w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Każdorazowo po złożeniu odpadów, powierzchnia składowisk jest zabezpieczana przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą gruntu. Składowanie odpadów, powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie wypełnione gruntem do poziomu terenu.

### Inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina

W ramach opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina przeprowadzona została inwentaryzacja obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi. Inwentaryzacją nie zostały objęte wyroby zawierające azbest z klasy I (wyroby miękkie).

### Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja została przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych z wykorzystaniem podkładów mapowych w następujących etapach:

Etap 1: przygotowanie wydruków podkładów mapowych

Na podstawie podkładów mapowych i dodanej siatki ulic przygotowane zostały wydruki, które posłużyły jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Etap 2: wizyty terenowe

Inwentaryzacja przeprowadzona została w trakcie wizyt terenowych na podstawie oceny wizualnej z wykorzystaniem wydruków podkładów mapowych. Zadaniem inspektorów terenowych było zaznaczenie na wydruku obiektów, które są pokryte płytami azbestowo-cementowymi.

Adresy budynków (tam gdzie to było możliwe) pokrytych płytami azbestowo-cementowymi pozyskane zostały w terenie przez inspektorów terenowych.

W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili następujące dane dla każdego z obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi.

      - typ płyt azbestowo-cementowych, stanowiących pokrycie dachowe obiektów,

      - stopień nachylenia dachu spośród 2 następujących: płaski i skośny,

      - stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności oceniony wizualnie).

Stan płyt azbestowo-cementowych został określony wizualnie w trakcie prac terenowych w oparciu o wymagania zawarte w Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zawartej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4), w grupach obejmujących:

      - sposób zastosowania azbestu - pokrycia dachowe i elewacyjne zaklasyfikowano jako pozostałe wyroby zawierające azbest (10 punktów),

      - rodzaj azbestu – przyjęto, iż w materiałach stosowanych w budownictwie występuje azbest chryzotylowy (5 punktów),

      - strukturę powierzchni wyrobu z azbestem – przyjęto, iż widoczne pęknięcia – 30 punktów) płyty niepopękane i niepomalowane – 10 punktów, płyty pomalowane
i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna – 0 punktów,

      - stan zewnętrzny wyrobu z azbestem dla dużych uszkodzeń przyjęto – 30 punktów, małych uszkodzeń – 10 punktów, a dla braku uszkodzeń – 0 punktów,

      - możliwość uszkodzenia wyrobu z azbestem przyjęto, iż jeżeli płyty są przedmiotem prac – 15 punktów, jeżeli wyrób jest narażony na uszkodzenia – 10 punktów, a przy braku wpływów zewnętrznych – 0 punktów,

      - sposób wykorzystania pomieszczenia – przyjęto, iż obiekty użyteczności publicznej, tj. szkoła, przedszkole, urząd, szpital są regularnie wykorzystywane (30-35 punktów),

      - usytuowanie wyrobu nie było brane pod uwagę, ze względu na objęcie inwentaryzacją zewnętrznych części obiektów.

Powyższa ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona 
z właścicieli nieruchomości obowiązku dokonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Obowiązki właściciela nieruchomości zawierającej azbest zostały opisane w punkcie 2 Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Etap 3: prace kameralne

N podstawie danych przekazanych przez inspektorów terenowych i podkładu mapowego zaznaczone zostały budynki pokryte płytami azbestowo-cementowymi. Dodatkowo dołączona została informacja o typie płyt azbestowo-cementowych, stopniu nachylenia dachu i stanie płyt azbestowo-cementowych.

Powierzchnia dachu pokrytego płytami azbestowo-cementowymi została obliczona w oprogramowaniu geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku 
z uwzględnieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Szacunkowy błąd statystyczny przeliczenia powierzchni dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi 
z wykorzystaniem opisanych metod i narzędzi może wynosić ±5%.

Etap 4: opracowanie bazy danych

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych oraz 
z uwzględnieniem materiałów pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy powstała baza danych zawierająca następujące dane:

            - graficzne:

- obiekty pokryte azbestem,

- siatka ulic,

            - opisowe:

- numery działek ewidencyjnych,

- nazwy ulic,

- adresy budynków,

- typ płyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- stopień nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności usunięcia azbestu) w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- typ własności w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- budynki użyteczności publicznej.

Baza danych w formie elektronicznej jest integralną częścią Programu.

### Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Skawina

### Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji, oszacowano,
iż powierzchnia dachów obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi wynosi 107.895 m2, z czego 82,1% stanowią płyty faliste, 17,9% płyty płaskie.

Tabela nr 3

Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachów

| Lp. | Typ | Ilość [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe faliste | 88 612 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe płaskie (karo) | 19 283 |
|  | Razem | 107 895 |

Ponadto zinwentaryzowano 969 m2 płyt azbestowo-cementowych, które stanowiły pokrycia dachowe, a obecnie są składowane na terenie posesji. Spośród nich 929 m2 to płyty azbestowo-cementowe faliste, a 40 m2 to płyty płaskie.

### Rury azbestowo-cementowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie posiada łącznie 265 mb czynnej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych, w tym: 135 mb ( 100 oraz 130 mb ( 300.

### Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków na terenie Miasta i Gminy

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji, oszacowano,
iż w elewacjach budynków zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Skawina wykorzystywane jest 489 m2 płyt azbestowo-cementowych. Zestawienie zostało przedstawione w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych stanowiących elewacje budynków

| Lp. | Typ | Ilość [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe faliste | 303 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe płaskie (karo) | 186 |
|  | Razem | 489 |

### Zbiorcze zestawienie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina

Łączna powierzchnia azbestowo-cementowych pokryć dachowych i elewacji, 
w których wykorzystywany jest azbest, a także składowanego azbestu, wynosi 109.353 m2.

Wykorzystując dane zawarte w tabeli nr 3 oraz w tabeli nr 4 wykonano przeliczenie powierzchni pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z [m2] na [Mg] 
przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 0,013 Mg. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Zestawienie zbiorcze ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina

| Lp. | Miejsce występowania | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi falistymi | 1 152 |
| 2 | pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi płaskimi | 251 |
| 3 | płyty azbestowo-cementowe faliste w elewacjach budynków | 4 |
| 4 | płyty azbestowo-cementowe płaskie w elewacjach budynków | 2 |
| 5 | płyty azbestowo-cementowe faliste składowane | 12 |
| 6 | płyty azbestowo-cementowe płaskie składowane | 1 |
| 7 | rury azbestowo-cementowe w sieci wodociągowej | 11 |
|  | Razem | 1 433 |

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iż na terenie Miasta i Gminy Skawina znajduje się 1.433 Mg wyrobów azbestowo-cementowych, co w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni Miasta i Gminy daje 14 Mg/km2.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem opisanej metodologii zostały przedstawione w tabeli nr 20, będącej załącznikiem nr 9 do niniejszego dokumentu.

### Struktura rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych

Strukturę rozmieszczenia pokryć dachowych i elewacji budynków wykonanych 
z płyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Wyniki inwentaryzacji w podziale na miejscowości

| Lp. | Miejscowość | Ilość [m2] | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Borek Szlachecki | 5 221 | 68 | 4,8 |
| 2 | Facimiech | 3 007 | 39 | 2,7 |
| 3 | Gołuchowice | 1 721 | 22 | 1,6 |
| 4 | Grabie | 1 407 | 18 | 1,3 |
| 5 | Jaśkowice | 10 701 | 139 | 9,8 |
| 6 | Jurczyce | 1 650 | 22 | 1,5 |
| 7 | Kopanka | 4 436 | 58 | 4,1 |
| Lp. | Miejscowość | Ilość [m2] | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| 8 | Krzęcin | 4 819 | 63 | 4,3 |
| 9 | Ochodza | 2 239 | 29 | 2,0 |
| 10 | Polanka Hallera | 3 512 | 46 | 3,2 |
| 11 | Pozowice | 3 907 | 51 | 3,6 |
| 12 | Radziszów | 14 869 | 193 | 13,6 |
| 13 | Rzozów | 3 773 | 49 | 3,5 |
| 14 | Skawina | 23 770 | 309 | 21,7 |
| 15 | Wielkie Drogi | 7 067 | 92 | 6,5 |
| 16 | Wola Radziszowska | 13 388 | 174 | 12,2 |
| 17 | Zelczyna | 3 866 | 50 | 3,7 |
|  | Razem | 109 353 | 1 422 | 100,0 |

Największą liczbą budynków z pokryciami dachowymi oraz elewacjami wykonanymi z płyt azbestowo-cementowych charakteryzują się miejscowości: Skawina, Radziszów, Wola Radziszowska i Jaśkowice. Płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane lub składowane na terenie tych miejscowości stanowią ponad 57,4% łącznej ilości azbestu w Mieście i Gminie Skawina. Należy jednak podkreślić, 
że powyższa analiza świadczy o dużym i jednocześnie dość równomiernym rozmieszczenie azbestu na terenie Gminy. Ilość azbestu w poszczególnych miejscowościach Gminy przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1

Azbest [m2] w poszczególnych miejscowościach Gminy Skawina

Tabela nr 7 przedstawia strukturę rozmieszczenia pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczególne ulice miejscowości Radziszów i Skawina.

Tabela nr 7

Wyniki inwentaryzacji w podziale na ulice miejscowości Radziszów i Skawina

| Miejscowość | Ulica | Ilość azbestu [m2] | Ilość azbestu [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radziszów | Brzegi | 402 | 5 | 2,7 |
|  | Cicha | 696 | 9 | 4,7 |
|  | Górki | 128 | 2 | 0,9 |
|  | Jagodowa | 1 344 | 17 | 9,0 |
|  | Jagodowa Boczna | 195 | 3 | 1,3 |
|  | Jana Pawła II | 19 | 0 | 0,1 |
|  | Jarzębinowa | 468 | 6 | 3,1 |
|  | Kamienna | 72 | 1 | 0,5 |
|  | Kęciki | 17 | 0 | 0,1 |
|  | Kolorowa | 162 | 2 | 1,1 |
|  | Kościelna | 53 | 1 | 0,4 |
|  | Krótka | 228 | 3 | 1,5 |
|  | Kwiatowa | 280 | 4 | 1,9 |
|  | Leśna | 119 | 2 | 0,8 |
|  | Lipowa | 442 | 6 | 3,0 |
|  | Łanowa | 486 | 6 | 3,3 |
|  | Modrzewiowa | 105 | 1 | 0,7 |
|  | Nad Pasieką | 116 | 2 | 0,8 |
|  | Nad Potokiem | 6 | 0 | 0,0 |
|  | Pod Górą | 108 | 1 | 0,7 |
|  | Podlasie | 181 | 2 | 1,2 |
|  | Podlesie | 2 617 | 34 | 17,6 |
|  | Podleśna | 578 | 8 | 3,9 |
|  | Podwale | 50 | 1 | 0,3 |
|  | Przemysłowa | 71 | 1 | 0,5 |
|  | Różana | 198 | 3 | 1,3 |
|  | Rynek | 158 | 2 | 1,1 |
|  | Siedliska | 284 | 4 | 1,9 |
|  | Skawińska | 199 | 3 | 1,3 |
|  | Spacerowa | 186 | 2 | 1,3 |
|  | Wąska | 90 | 1 | 0,6 |
|  | Wąwozowa | 227 | 3 | 1,5 |
|  | Widokowa | 181 | 2 | 1,2 |
|  | Zacisze | 559 | 7 | 3,8 |
|  | Zadworze | 1 198 | 16 | 8,1 |
| Miejscowość | Ulica | Ilość azbestu [m2] | Ilość azbestu [Mg] | Udział [%] |
| Radziszów | Zadworze Górne | 479 | 6 | 3,2 |
|  | Zawodzie | 2 171 | 28 | 14,6 |
| Radziszów Suma |  | 14 869 | 193 | 100,0 |
| Skawina | 29 Listopada | 49 | 1 | 0,2 |
|  | Asnyka | 447 | 6 | 1,9 |
|  | Batalionów Chłopskich | 689 | 9 | 2,9 |
|  | Bukowska | 907 | 12 | 3,8 |
|  | Dębca | 209 | 3 | 0,9 |
|  | Energetyków | 36 | 0 | 0,2 |
|  | Falbówki | 55 | 1 | 0,2 |
|  | Hutników | 115 | 1 | 0,5 |
|  | Jagielna | 169 | 2 | 0,7 |
|  | Korabnicka | 871 | 11 | 3,7 |
|  | Krakowska | 829 | 11 | 3,5 |
|  | Kraszewskiego | 42 | 1 | 0,2 |
|  | Kublińskiego | 73 | 1 | 0,3 |
|  | Kwiatowa | 1029 | 13 | 4,3 |
|  | Lipowa | 167 | 2 | 0,7 |
|  | Łanowa | 769 | 10 | 3,2 |
|  | Łąkowa | 173 | 2 | 0,7 |
|  | Mickiewicza | 80 | 1 | 0,3 |
|  | Mikołaja Kopernika | 1114 | 14 | 4,7 |
|  | Ogrody | 184 | 2 | 0,8 |
|  | Piastowska | 352 | 5 | 1,5 |
|  | Piłsudskiego | 2034 | 26 | 8,6 |
|  | Podbory | 1314 | 17 | 5,5 |
|  | Podgórki | 666 | 9 | 2,8 |
|  | Polna | 376 | 5 | 1,6 |
|  | Przemysłowa | 61 | 1 | 0,3 |
|  | Pukły | 522 | 7 | 2,2 |
|  | Radziszowska | 414 | 5 | 1,7 |
|  | RDO Podgórki | 100 | 1 | 0,4 |
|  | Robotnicza | 222 | 3 | 0,9 |
|  | Różana | 428 | 6 | 1,8 |
|  | Sadowa | 199 | 3 | 0,8 |
|  | Skawińska | 49 | 1 | 0,2 |
|  | Torowa | 3728 | 48 | 15,7 |
|  | Tyniecka | 336 | 4 | 1,4 |
|  | Wiklinowa | 19 | 0 | 0,1 |
|  | Witosa | 341 | 4 | 1,4 |
|  | Wojska Polskiego | 424 | 6 | 1,8 |
|  | Wyrwisko | 135 | 2 | 0,6 |
|  | Wyspiańskiego | 3186 | 41 | 13,4 |
| Miejscowość | Ulica | Ilość azbestu [m2] | Ilość azbestu [Mg] | Udział [%] |
| Skawina | Zielona | 185 | 2 | 0,8 |
|  | Żwirki i Wigury | 401 | 5 | 1,7 |
|  | Żwirowa | 50 | 1 | 0,2 |
|  | Wiklinowa | 19 | 0 | 0,1 |
| Skawina Suma |  | 23 770 | 309 | 100,0 |
| Suma końcowa | 38 639 | 502 | 100,0 |

W Mieście Skawina największa ilość pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, znajduje się przy ulicach: Torowej, Wyspiańskiego oraz 
Piłsudskiego. Stanowią one ponad 37,6% łącznej powierzchni pokryć wykonanych
z płyt azbestowo-cementowych zlokalizowanych przy tych ulicach, które posiadają nazwy oraz ponad 37% całkowitej ilości azbestu zinwentaryzowanego w Skawinie (8.948 m2). Azbest zinwentaryzowany przy tych ulicach stanowi 8,2% całkowitej ilości azbestu 
w miejscowościach Gminy Skawina.

W miejscowości Radziszów 49% azbestowo-cementowych – zinwentaryzowanych przy ulicach, które posiadają nazwy – znajduje się na budynkach zlokalizowanych przy czterech ulicach, a mianowicie: Podlesie, Zawodzie, Jagodowa i Zadworze. Azbest zinwentaryzowany przy tych ulicach stanowi 6,7% całkowitej ilości azbestu 
w miejscowościach Gminy Skawina.

### Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności

Na podstawie informacji z Urzędu Miasta i Gminy o rodzaju własności poszczególnych obiektów, przygotowano analizę wyników inwentaryzacji w podziale na typ własności.

Tabela nr 8

Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności

| Lp. | Typ własności | Ilość [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Własność Miasta i Gminy Skawina | 1 334 |
| 2 | Własność Skarbu Państwa | 2 503 |
| 3 | Własność PKP | 153 |
| 4 | Własność prywatna | 105 363 |
|  | Razem | 109 353 |

Zdecydowana większość (ponad 96%) budynków pokrytych płytami azbestowo-cementowymi jest własnością prywatną. Nieco ponad 2% ilości zinwentaryzowanego azbestu, stanowi pokrycia dachowe budynków będących własnością Skarbu Państwa, 
a pozostałe 2% stanowią własność Gminy Skawina oraz PKP.

### Stan płyt azbestowo-cementowych

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostały informacje o stanie płyt azbestowo-cementowych, ocenionym wizualnie zgodnie z wymaganiami dla stopnia pilności w Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9

Wyniki inwentaryzacji w podziale na stan płyt azbestowo-cementowych

| Lp. | Stopień pilności | Opis | Ilość [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 9 000 |
| 2 | II | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | 100 353 |
| 3 | III | ponowna ocena w terminie do 5 lat | 0 |

Wizualna ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Skawina zgodnie ze stopniem pilności wykazała, że:

- 8,2 % zinwentaryzowanych wyrobów wymaga wymiany lub naprawy bezzwłocznie, tj. zostało zaliczonych do I stopnia pilności,

- 91,8 % zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w czasie do 1 roku, czyli zostało zaliczonych do II stopnia pilności,

- 0% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w terminie do
 5 lat, tj. zostało zaliczonych do III stopnia pilności.

Obowiązki właściciela nieruchomości zawierającej azbest, w tym w zakresie oceny jakości wyrobów zawierających azbest, zostały opisane w punkcie 2 Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

### Obiekty użyteczności publicznej

Wizyty terenowe wykazały, że 2 obiekty użyteczności publicznej spośród znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skawina jest pokrytych płytami azbestowo-cementowymi.

Obiekty użyteczności publicznej z azbestowym pokryciem zlokalizowane są w 2 miejscowościach Gminy: Wielkie Drogi i Radziszów.

Tabela nr 10

Wyniki inwentaryzacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Skawina

| Lp. | Miejscowość | Nr | Ilość azbestu [m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkie Drogi | 97 | 248 | budynek stacji PKP |
| 2 | Radziszów | 12 | 13 | wiejski ośrodek zdrowia |
|  | Razem | 261 |  |

### Mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych 
z wykorzystaniem wydruków z podkładów mapowych została opracowana baza danych. Umożliwiła ona przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest wraz z oceną wizualną stanu płyt azbestowo-cementowych.

Mapa nr 1

Poglądowa mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Skawina

Mapa nr 2

Szczegółowa mapa rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina

### Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

### Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Agencja Ochrony Środowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA) opublikowała szereg dokumentów, w których zawarte są zasady informowania o ryzyku. Powszechnie przyjęto siedem następujących podstawowych zasad:

- Akceptuj i angażuj społeczność jako równorzędnego partnera.

- Starannie planuj sposób przekazywania informacji o zagrożeniu, następnie oceniaj wyniki komunikowania się.

- Uważnie słuchaj tego, co mają ci do przekazania inni.

- Bądź uczciwy, szczery i otwarty.

- Koordynuj wysiłki i współpracuj z innymi w procesie przekazywania informacji.

- Nawiązuj współpracę ze środkami masowego przekazu i przekazuj informacje zgodnie z regułami środków masowego przekazu.

- Mów jasno i życzliwie.

Powodzenie realizacji podejmowanych przez władze Miasta i Gminy Skawina działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków lokalnej społeczności. Program edukacyjny realizowany jest przez władze Miasta i Gminy na różnych płaszczyznach i różnymi metodami poprzez ulotki, foldery, konkursy i festyny.

### Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Miasta i Gminy

Planowane działania informacyjne o postępowaniu z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest mają na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji 
o azbeście. Mogą zostać podjęte z wykorzystaniem istniejących już kanałów dystrybucji:

- Tablice informacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie poprzez zamieszczenie informacji o:

- obowiązkach dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 2),

- obowiązku sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4),

- zagrożeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- firmach, posiadających uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

- możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest.

- Ulotki informacyjne wręczane przez urzędników.

- Akcje edukacyjne, mające na celu nauczenie młodzieży rozpoznawania wyrobów zawierających azbest, poinformowanie o szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz konieczności unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r. Akcje te powinny być prowadzone w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych.

- Konkursy organizowane przez dyrektorów szkół, np. zaprojektowanie ulotki informacyjnej czy plakatu. Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i udostępniona na tablicy w Urzędzie.

- Organizowane corocznie: Dni Skawiny, Dni Partnerstwa Miast, Majówka, festyny oraz koncerty i imprezy okolicznościowe, w trakcie których szczególna uwaga zwrócona będzie na identyfikację „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych oraz szkodliwość azbestu dla zdrowia człowieka.

Wszystkie akcje informacyjne i edukacyjne powinny być prowadzone równolegle na stronie internetowej Miasta i Gminy.

### Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest podzielono na cztery grupy:

      - Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

        - Procedura 1 – obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

        - Procedura 2 – obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Procedury z grupy I zostały zamieszczone w załączniku nr 8.

      - Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

        - Procedura 3 – postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

        - Procedura 4 – prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

      - Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

        - Procedura 5 – przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

      - Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

        - Procedura 6 – składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

### Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie eliminowane przez przedsiębiorstwa posiadające zatwierdzone przez starostę programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Wykaz podmiotów gospodarczych wykonujących prace, polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, którzy posiadają zatwierdzone przez Starostę Krakowskiego programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Miasta i Gminy Skawina został zamieszczony w Załączniku nr 11.

### Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie małopolskim funkcjonuje jedno ogólnodostępne składowisko przyjmujące odpady zawierające azbest. Zarządzającym składowiskiem 
w Tarnowie jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie.

Według danych ze stycznia 2010 r. wolna pojemność składowiska na odpady azbestowe wynosi ok. 12 tys. m3. Składowisko przyjmuje dwa rodzaje odpadów azbestowych:

- materiały izolacyjne zawierające azbest (17 06 01*),

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest (17 06 05*).

Ze względu na dostępność i odległość składowisk najbardziej dogodnym miejscem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i powstałych w wyniku realizacji Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina jest właśnie składowisko w Tarnowie. Wykaz składowisk przyjmujących odpady niebezpieczne
w Polsce został zamieszczony w Załączniku nr 10.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego zakłada konieczność zwiększenia (w terminie do 2018 r.) pojemność składowisk przyjmujących azbest co najmniej o 30 tys. m3.

### Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta
i Gminy Skawina

Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do 2032 roku.

Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina podzielono na 3 etapy, tj.:

- lata 2010-2012,

- lata 2013-2022,

- lata 2023-2032.

Podział ten jest zbieżny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Zdecydowano o przyjęciu analogicznych etapów realizacji zadania w kontekście możliwości monitorowania jego realizacji w porównaniu z programami nadrzędnymi.

Tabela nr 11

Harmonogram realizacji Programu w podziale na 3 etapy

| Lp. | Zadania | Etap I | Etap II | Etap III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2012 | 2013-2022 | 2023-2032 |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji |  |  |  |
| 2 | Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina |  |  |  |
| 3 | Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest |  |  |  |
| 4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych * |  |  |  |
| 5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców |  |  |  |
| 6 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu |  |  |  |
| 7 | Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych płyt azb.-cem. | 10% | 45% | 45% |
| 8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych |  |  |  |
| 9 | Aktualizacja Programu |  |  |  |

* W przypadku braku informacji od właścicieli obiektów pokrytych azbestem, konieczna wydaje się aktualizacja inwentaryzacji w terenie ze względu na fakt, iż ponad 91,8% budynków pokrytych azbestem wymaga ponownej oceny w ciągu 1 roku.

Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina (zadanie nr 2) oraz opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest (zadanie nr 3) zostały wykonane w roku 2010, co umożliwiło rozpoczęcie procesu monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych (zadanie nr 8).

Każdemu zadaniu w każdym z etapów wdrażania Programu została przypisana jednostka odpowiedzialna za realizację zadania.

Tabela nr 12

Odpowiedzialność za realizację Programu

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji | Miasto i Gmina Skawina |
| 2 | Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina | Miasto i Gmina Skawina |
| 3 | Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest | Miasto i Gmina Skawina |
| 4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych | Właściciele obiektów / Miasto i Gmina Skawina |
| 5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców | Miasto i Gmina Skawina |
| 6 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu | Właściciele obiektów / Miasto i Gmina Skawina |
| 7 | Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych płyt azb.-cem. | Właściciele obiektów / Miasto i Gmina Skawina |
| 8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych | Miasto i Gmina Skawina |
| 9 | Aktualizacja Programu | Miasto i Gmina Skawina |

### Szacunek nakładów finansowych na realizację Programu

Do szacunku kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy Skawina przyjęto, że ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wynosi 109.353 m2 płyt azbestowo-cementowych oraz 264 mb rur azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 1.433 Mg.

Założono, że średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku wynosi 1.400 zł za 1 Mg. Średni koszt został wyliczony na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstw z listy firm uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Miasta i Gminy Skawina, zamieszczonej w punkcie 4.4 niniejszego dokumentu.

Jako średni koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego przyjęto 70 zł za 1 m2 nowego pokrycia wykonanego z blachodachówki. Dane te zostały pozyskane od producentów i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materiałów szacowane koszty mogą ulec zmianie. W szacunkach nie uwzględniono inflacji ze względu na brak realnych prognoz wskaźników inflacyjnych. Otrzymane wyniki zostały przedstawione 
w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Szacunek nakładów finansowych na usunięcia płyt azbestowo-cementowych 
z Miasta i Gminy Skawina (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | ilość płyt azbestowo-cementowych do usunięcia | Mg | 142 | 640 | 640 | 1 422 |
|  |  | m2 | 10 935 | 49 209 | 49 209 | 109 353 |
| 2 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | tys. zł/Mg | 199 | 896 | 896 | 1 991 |
| 3 | koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego | tys. zł/m2 | 765 | 3 445 | 3 445 | 7 655 |
|  | Razem koszty | 964 | 4 341 | 4 341 | 9 646 |

Łączny koszt usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy Skawina wraz z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych wynosi 9,6 mln zł.

Do szacunku kosztów nie wzięto pod uwagę wymiany rur wodociągowych
i kanalizacyjnych ze względu na fakt, iż w trakcie badań nie został naukowo stwierdzony szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne azbestu wykorzystanego 
w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szacowane nakłady finansowe na usunięcie płyt azbestowo-cementowych 
z budynków, będących własnością Skarbu Państwa, Miasta i Gminy Skawina oraz PKP

Na terenie Miasta i Gminy zinwentaryzowano budynki, będące własnością Skarbu Państwa, Miasta i Gminy Skawina oraz PKP. W tabelach nr 14, nr 15 i nr 16 zestawiono koszty demontażu i usunięcia płyt azbestowo-cementowych z budynków, będących ich własnością.

Tabela nr 13

Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych 
z budynków, będących własnością Skarbu Państwa (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | ilość płyt azbestowo-cementowych do usunięcia | Mg | 33 | - | - | 33 |
|  |  | m2 | 2 503 | - | - | 2 503 |
| 2 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | tys. zł/Mg | 46 | - | - | 46 |
| 3 | koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego | tys. zł/ m2 | 175 | - | - | 175 |
|  | Razem koszty | 221 | 0 | 0 | 221 |

Tabela nr 14

Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych 
z budynków, będących własnością Gminy Skawina (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | ilość płyt azbestowo-cementowych do usunięcia | Mg | 17 | - | - | 17 |
|  |  | m2 | 1 334 | - | - | 1 334 |
| 2 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | tys. zł/Mg | 24 | - | - | 24 |
| 3 | koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego | tys. zł/ m2 | 93 | - | - | 93 |
|  | Razem koszty | 117 | 0 | 0 | 117 |

Tabela nr 15

Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych 
z budynków, będących własnością PKP (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | ilość płyt azbestowo-cementowych do usunięcia | Mg | 2 | - | - | 2 |
|  |  | m2 | 153 | - | - | 153 |
| 2 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | tys. zł/Mg | 3 | - | - | 3 |
| 3 | koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego | tys. zł/ m2 | 11 | - | - | 11 |
|  | Razem koszty | 14 | 0 | 0 | 14 |

Łączny koszt usunięcia płyt azbestowo-cementowych z budynków będących własnością Skarbu Państwa wynosi 221 tys. zł, Gminy Skawina 117 tys. zł, zaś PKP – 14 tys. zł.

### Całkowite koszty realizacji Programu

Całkowite koszty realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina obejmują nakłady poniesione na akcje informacyjno-edukacyjne, koszty aktualizacji Programu, koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych oraz wykonania nowych pokryć dachowych.

Do szacunków całkowitych kosztów realizacji Programu przyjęto, iż Urząd Miasta i Gminy sfinansuje akcje informacyjno-edukacyjne. Zadania polegające na aktualizacji bazy danych, informowaniu o możliwościach pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy zostaną zlecone podwykonawcom bądź wykonane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Założono ponadto, że w trakcie realizacji Programu wykonane zostaną po 2 aktualizacje w II i III etapie realizacji Programu. Koszty demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych zostały oszacowane w tabeli nr 13. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i wymiany pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Tabela nr 17

Szacunkowe całkowite koszty realizacji Programu (w tys. zł)

| Lp. | Zadanie | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Miasta i Gminy Skawina | 6 | 20 | 20 | 46 |
| 2 | cykliczna aktualizacja bazy danych | - | - | - | 0 |
| 3 | aktualizacja Programu | - | 20 | 20 | 40 |
| 4 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | 199 | 896 | 896 | 1 991 |
| 5 | koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych | 765 | 3 445 | 3 445 | 7 655 |
| 6 | zapewnienie środków finansowych na realizację Programu | - | - | - | 0 |
| 7 | monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Skawina | - | - | - | 0 |
|  | Razem koszty | 970 | 4 381 | 4 381 | 9 732 |

Prognozowane całkowite koszty realizacji Programu w latach 2010-2032 wynoszą 9,7 mln zł, z czego 79% stanowią koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych (niemal 7,7 mln zł). Szacowane koszty demontażu i unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych wynoszą 1,9 mln zł, co stanowi 21% ogólnych kosztów realizacji Programu.

### Źródła finansowania realizacji Programu

Możliwymi źródłami finansowania realizacji Programu są środki własne Miasta 
i Gminy Skawina, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki przewidziane Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kredyty preferencyjne z BOŚ S.A. i BGŻ.

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Programu przyjęto następujące założenia:

- Z budżetu Miasta i Gminy finansowane będą akcje informacyjno-edukacyjne oraz aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych.

- Środki przewidziane w budżecie Miasta i Gminy w każdym roku realizacji Programu będą wynosiły ok. 5 tys. zł.

- Płyty azbestowo-cementowe z obiektów, będących własnością Miasta i Gminy Skawina zostaną usunięte i unieszkodliwione z wykorzystaniem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

- Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

- Około 5% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym
roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z BOŚ.

- Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kolejnych latach będzie oferował dofinansowanie zadań, polegających na bezpiecznym usuwaniu azbestu.

- Oferta BOŚ w kolejnych latach będzie przewidywała kredyty z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW, a także kredyty na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, z których można sfinansować zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.

Tabela nr 18

Prognozowana struktura finansowania realizacji Programu (w tys. zł)

| Lp. | Potencjalne źródła finansowania | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | Budżet Miasta i Gminy Skawina | 5 | 50 | 50 | 105 |
| 3 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 20 | 90 | 90 | 200 |
| 5 | PROW 2007-2013 | 96 | 434 | 434 | 964 |
| 6 | Kredyty w BOŚ | 48 | 434 | 434 | 916 |
| 7 | Środki własne właścicieli obiektów | 801 | 3 373 | 3 373 | 7 547 |
|  | Razem | 970 | 4 381 | 4 381 | 9 732 |

### Alokacja środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy

Miasto i Gmina Skawina przewiduje przeznaczyć kwotę ok. 5 tys. zł rocznie na realizację zadań, wynikających z niniejszego Programu.

### Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane 
z usuwaniem azbestu

W wyniku analizy dostępnych instrumentów finansowania ochrony środowiska wybrano instrumenty, które mogą zostać wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina.

### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

tel. (012) 422-94-90, faks (012) 422-30-46

e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

www.wfos.krakow.pl

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Krakowie mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki naukowo-badawcze,

- podmioty gospodarcze,

- osoby fizyczne.

W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące demontażu i transportu odpadów azbestowych do miejsca unieszkodliwienia. Nie są natomiast dofinansowywane koszty składowania odpadów azbestowych.

Na zadania polegające na usuwaniu azbestu Wojewódzki Fundusz udziela pożyczek, dotacji oraz pomocy w spłacie do 75% odsetek od pożyczek, które inwestorzy zaciągnęli w bankach wytypowanych przez Fundusz (mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego).

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do 90% kosztów zadania brutto w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub budżetowych nie prowadzących działalności gospodarczej, jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz, oraz finansowania do 70% kosztów zadań brutto w przypadku podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych prowadzących lub nie prowadzących działalności gospodarczej, jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz. Inwestorzy mogą również otrzymać dotację na pomoc w spłacie do 75% odsetek od pożyczek, które zaciągnęli w bankach wytypowanych przez Fundusz. Lista banków dostępna jest w Biurze Funduszu. W przypadku osób fizycznych jedyną formą wsparcia finansowego jest pomoc w spłacie do 75% odsetek od pożyczek.

### Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Oddział BOŚ w Krakowie

31-110 Kraków, ul. Piłsudskiego 23

tel. (0-12) 628-45-00, faks (0-12) 423-10-98

e-mail: krakow@bosbank.pl

BOŚ Oddział w Krakowie współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie kredytowania inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest i realizowanych na terenie województwa małopolskiego w ramach linii kredytowej V.

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie są przeznaczone dla:

- osób fizycznych

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów gospodarczych.

W ramach linii V przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje dotyczące usunięcia i transportu azbestowych elementów budowlanych, zabezpieczenia azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: 0,25 x (WIBOR 3M + 2 pp.)

- kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia (brutto – dla nie będących płatnikami VAT, netto – dla będących płatnikami VAT). Koszt usunięcia 
i transportu azbestowych elementów budowlanych, zabezpieczenia azbestowej powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych nie może wynieść więcej niż 2.500 zł/tonę,

- okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy,

- okres kredytowania: do 4 lat,

- okres karencji: spłata kredytu rozpoczyna się w następnym miesiącu po zakończeniu rzeczowego zadania,

- prowizja przygotowawcza: 3,0% kwoty kredytu.

### Instrumenty oferowane przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Instytucja Zarządzająca Małopolskiego RPO na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Małopolskiego poprzez

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie

ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

tel. (012) 299-07-40; faks (012) 299-07-41

www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/RPOperacyjny

e-mail: fem@umwm.pl

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym nie jest przewidziana możliwość sfinansowania projektów, których przedmiotem jest wyłącznie usuwanie azbestu. W ramach 7 osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska w działaniu 7.3 Gospodarka odpadami natomiast przewidziano możliwość wsparcia przedsięwzięć mających na celu wprowadzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, w tym zadań polegających m.in. 
na realizacji gminnych i powiatowych programów usuwania azbestu jako dokumentów odrębnych lub stanowiących część planów gospodarki odpadami.

### Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank BGŻ S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

tel. (022) 860-40-00, faks (022) 860-50-00

www.bgz.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) współpracuje z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Zasady udzielania dopłat do oprocentowania ustalane są przez ARiMR. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt preferencyjny są:

- osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
z wyłączeniem emerytów i rencistów,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt może zostać udzielony na działalności wymienione w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów, zawartym w części I, w grupach:

- uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

- chów i hodowla zwierząt - 01.2,

- uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

- działy specjalne produkcji rolnej - DS,

- produkcja artykułów spożywczych - podsekcja DA.

Przedmiotem kredytowania w ramach linii o symbolu nIP zgodnie z Warunkami 
i zasadami udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych m.in. mogą być objęte koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów służących do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o aktualną stopę redyskonta, nie mniej niż 2%,

- kwota kredytu: nie może przekroczyć:

  - 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej 
i wynosić więcej 8.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych 
i wynosić więcej niż 16.000.000 zł,

  - łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie może przekroczyć 8.000.000 zł,

  - łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie może przekroczyć 16.000.000 zł.

- okres kredytowania: do 8 lat,

- okres karencji: do 2 lat.

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Centrala: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

tel. 0 800 38 00 84, faks 022 318-53-30

www.arimr.gov.pl

e-mail: info@arimr.gov.pl

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być:

    - osoby fizyczne,

    - osoby prawne,

    - spółki osobowe działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania.  Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być:

    - osoba fizyczna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy 
i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

    - osoby prawne, które spełniają m.in. następujące warunki: są wpisane są do KRS, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

    - spółki osobowe prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, które spełniają m.in. następujące warunki: są wpisane są do KRS, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz co najmniej jeden wspólnik ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, 
w szczególności:

- inwestycje materialne:

  - budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,

  - zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,

  - zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,

  - zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej.

- inwestycje niematerialne:

  - zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,

  - usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego 
z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej oraz wyposażenia. Koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest), będą kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300.000 zł. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20.000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych 
z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych pomoc może być przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana 
w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

Beneficjentami w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej może być rolnik, który nie osiągnął wieku emerytalnego lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo małżonek tego rolnika.

W ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu, który może być dofinansowany w ramach przedmiotowego działania zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. W przypadku projektów związanych z turystyką wiejską (w tym agroturystyką) koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki będą także kosztem kwalifikowalnym.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 100.000 zł. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej pomoc może być przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

Beneficjentem w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może być:

      - osoba fizyczna, która spełnia m.in. następujące warunki: podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

      - osoba prawna, podejmująca lub prowadząca działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwa, którzy spełniają m.in. następujące warunki: podejmują lub wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy, są wpisane do KRS, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektów, które realizowane są w działaniu 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zalicza się koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, 
a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym wyrobów azbestowych) będą kosztami kwalifikowanymi.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 312 Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300.000 zł, z tym, że beneficjent może otrzymać dotację w wysokości odpowiednio:

- do 100.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 lub 2 miejsc pracy,

- do 200.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 3 lub 4 miejsc pracy,

- do 300.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

Jeżeli inwestycja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów leśnych, to pomoc przyznana będzie tylko do wysokości 100.000 zł, przy czym biznesplan musi przewidywać stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie, ale ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym realizacji.

### Monitoring procesu realizacji Programu

Monitoring realizacji pozwoli na bieżącą analizę oraz kontrolę zgodności założonego harmonogramu realizacji z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez właścicieli poszczególnych obiektów. Kontrolowanie zmian w skali gminy w odniesieniu do poszczególnych budynków pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu. Każda zmiana w zakresie liczby budynków pokrytych azbestem, ilości czy też stanu wyrobów zawierających azbest zgłoszona przez właściciela budynku zostanie naniesiona w bazie danych przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy, co umożliwi bieżącą aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest.

W przypadku braku informacji od właścicieli/zarządców budynków koniecznym 
jest przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji w terenie. Wynika to z faktu, 
iż 91,8% zinwentaryzowanych obiektów wymaga ponownej oceny w ciągu 1 roku (stopień pilności II). Działania te pozwolą w efektywny sposób monitorować proces usuwania azbestu w odniesieniu do konkretnych obiektów.

W celu efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki, służące ocenie wdrażania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Tabela nr 19

Wskaźniki oceny wdrażania Programu

| Lp. | Wskaźniki oceny | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Miasta i Gminy | Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok |
| 3 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 4 | Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi | szt. |

Na podstawie bazy danych o lokalizacji i powierzchni pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie Programu usuwania azbestu
z terenu Miasta i Gminy Skawina, jak również realizacja zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wskaźnik ilości wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Miasta i Gminy powinien ulegać zmniejszeniu w każdym roku realizacji Programu, począwszy 
od wartości bazowej wynoszącej w 2010 r. 14 Mg/km2.

Wskaźnik ilości unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w [Mg/rok] przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w każdym roku realizacji poszczególnych etapów Programu powinien wynosić odpowiednio:

      - etap I – 71 Mg/rok,

      - etap II – 64 Mg/rok,

      - etap III – 64 Mg/rok.

Nakłady finansowe ponoszone na usunięcie odpadów zawierających azbest przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w czasie powinny wynosić odpowiednio:

- etap I – 99 tys. zł/rok,

- etap II – 90 tys. zł/rok,

- etap III – 90 tys. zł/rok.

Wskaźnik ilości „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi na terenie Miasta
i Gminy w roku bazowym wynosi 0. Jest to szczególnie wrażliwy wskaźnik w monitorowaniu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, m.in. poprzez akcje informacyjno-edukacyjne, aby po zdemontowaniu wyroby azbestowe trafiły na uprawnione składowisko.

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętym przez Radę Ministrów RP 14 lipca 2009 r. do zadań samorządu gminnego należy:

- gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego,

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

- organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

### Podsumowanie

Głównym celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta
i Gminy Skawina jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Miasta 
i Gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy Skawina pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w mieście. Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Miasta i Gminy znajduje się 109.353 m2 płyt azbestowo-cementowych oraz 265 mb rur azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 1.433 Mg.

Odpady azbestowe z terenu Miasta i Gminy Skawina mogą być przyjmowane na nowym składowisku w Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie oraz na pozostałych składowiskach w Polsce.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032.

Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w budownictwie przyjęto, iż w etapie I w latach 2010-2012 powinno zostać unieszkodliwione 10.935 m2 (142 Mg) odpadów azbestowych, w etapie II w latach 2013-2022 – 49.209 m2 (640 Mg), w etapie III w latach 2023-2032 także 49.209 m2 (640 Mg).

Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest (łącznie z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych) wynoszą ok. 9,7 mln zł, w tym w pierwszym okresie, tj. do 2012 roku - ok. 970 tys. zł. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych stanowią 79% kosztów realizacji Programu. Przewiduje się, 
że koszty te będą pokrywane głównie przez właścicieli obiektów. Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kredytów preferencyjnych z BOŚ S.A. i BGŻ.

Monitoring Programu powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.

### Bibliografia

- „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, red. Neonilia Szeszeni-Dąbrowska, Łódź, 2004,

- „Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest”, red. Jerzy Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003,

- „Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001,

- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016

- Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,

- Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest, www.bazaazbestowa.pl,

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010, M.P. 2009 nr 57 poz. 780,

- Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz.U. nr 99, poz. 667,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2004 – 2011

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 (część II Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014), Kraków 2007

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013

- Poradnik „Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2009-2013”, red. Ewa Wilk, Warszawa 2009,

- Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, lipiec 2009

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, maj 2002,

- Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz.U. nr 216, poz. 1824,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, Dz.U. nr 192, poz. 1876,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 162, poz. 1089,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. Nr 212, poz. 1769,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 71, poz. 649,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 217, poz. 1833,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. nr 152, poz. 1736,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz.U. nr 61, poz. 549,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. nr 112, poz. 1206,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. nr 124, poz. 1033,

- Serwis internetowy Miasta i Gminy Skawina, www.um.skawina.net,

- Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003-2013,

- Strona internetowa Banku Ochrony Środowiska S.A., www.bosbank.pl,

- Strona internetowa WFOŚiGW w Krakowie, www.wfosigw.krakow.pl,

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. zm,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz.U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.

### Zestawienie załączników

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyrobu zawierające azbest	90

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania	91

Załącznik 3. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone	92

Załącznik 4. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	93

Załącznik 5. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	95

Załącznik 6. Karta ewidencji odpadu	96

Załącznik 7. Formularz karty przekazania odpadu	97

Załącznik 8. Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów 	98

Załącznik 9. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji	102

Załącznik 10. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest	121

Załącznik 11. Wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania i usuwania odpadów azbestowych	126

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyrobu zawierające azbest

Pomieszczenie zawiera azbest*

* tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

  - oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

  - oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

    - części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

    - części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny,

  - jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski”.

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

Miejsce, adres

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Właściciel/zarządca/użytkownik*):

osoba prawna - nazwa, adres .........................................................................................

……………………………………………………............................................................

osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................

....................................................................................................................................

Tytuł własności ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu2) ...................................................................................................

……………………………………………………….............................................................

Ilość (m2, tony)3) ..............................................................................................................

Przydatność do dalszej eksploatacji4) .............................................................................

Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) .................................................................

całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ………..........................

....................................................................................................................................

Inne istotne informacje o wyrobach6)

.........................................................................................................................................

…………………………………..

(podpis)

Data .....................

____________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

  - Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

  - Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

rury i złącza azbestowo-cementowe,

izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

papier, tektura,

inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

  - Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

  - Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

  - Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik 3. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, .......................................................................................

....................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .........................................................................

....................................................................................................................................

3. Tytuł własności ..................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .....................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ...................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ........................................................................................

a) sposób ...........................................................................................................................

b) przez kogo .....................................................................................................................

c) termin .............................................................................................................................

8. Inne istotne informacje4) ....................................................................................................

....................................................................................................................................

…………....................

(podpis)

Data ........................................

_______________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik 4. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ...............................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...........................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ........................................................................................................

Ilość wyrobów4): .....................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...............................................................................

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I 	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II 	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III 	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..................................................... 				 .................................................

Oceniający  						Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) 							 (podpis)

.................................................... 				 ................................................

(miejscowość, data) 					 (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik 5. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Gmina: .................................				Informacje za okres: .....................

Powiat: .................................				określające stan na dzień: ..................

Województwo: ..................................

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1) | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary | Ilość | Uwagi 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia:

1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

* płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

* rury i złącza azbestowo-cementowe,

* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

* szczeliwa azbestowe,

* taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

* papier i tektura,

* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

2) Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan - stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.

Załącznik 6. Karta ewidencji odpadu

Objaśnienia:

a Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

Załącznik 7. Formularz karty przekazania odpadu

Objaśnienia:

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik 8. Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Procedura nr 1

Opis procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy wiec bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu - gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest - ma obowiązek sporządzenia -w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 4). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej - sporządzają następne „Oceny..." w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny..." - tzn.:

- Po 5-u latach -jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- Po roku - jeżeli przy poprzedniej „Ocenie..." ujawnione zostały drobne (do 3%

- powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia - powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny..." właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej „Oceny..".

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach:

- Załącznik 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Załącznik 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik 1).

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu o: znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie"), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolid a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje, uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska - właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwz; dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura nr 2

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczenia takich prac.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest - powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów - o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu „Oceny..."

- Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac - wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym - fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym - przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu i wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia - na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy - Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje - na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska - odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Załącznik 9. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji

Tabela nr 20

Zestawienie wyników inwentaryzacji

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Borek Szlachecki |  | 1 | 120611_5.0001.658/2 | 2 | 2 | 277 |
| 2 | Borek Szlachecki |  | 3 | 120611_5.0001.558/5 | 1 | 2 | 149 |
| 3 | Borek Szlachecki |  | 23 | 120611_5.0001.158/1 | 1 | 2 | 147 |
| 4 | Borek Szlachecki |  | 23 | 120611_5.0001.158/2 | 1 | 2 | 324 |
| 5 | Borek Szlachecki |  | 50 | 120611_5.0001.470 | 1 | 2 | 105 |
| 6 | Borek Szlachecki |  | 62 | 120611_5.0001.544 | 1 | 2 | 211 |
| 7 | Borek Szlachecki |  | 66 | 120611_5.0001.467 | 1 | 2 | 95 |
| 8 | Borek Szlachecki |  | 96 | 120611_5.0001.374/7 | 1 | 2 | 445 |
| 9 | Borek Szlachecki |  | 107 | 120611_5.0001.578/1 | 1 | 2 | 190 |
| 10 | Borek Szlachecki |  | 110 | 120611_5.0001.652/1 | 1 | 2 | 203 |
| 11 | Borek Szlachecki |  | 113 | 120611_5.0001.487/1 | 1 | 2 | 68 |
| 12 | Borek Szlachecki |  | 133 | 120611_5.0001.524/2 | 1 | 2 | 96 |
| 13 | Borek Szlachecki |  | 134 | 120611_5.0001.383 | 2 | 2 | 240 |
| 14 | Borek Szlachecki |  | 144 | 120611_5.0001.680/1 | 1 | 2 | 41 |
| 15 | Borek Szlachecki |  | 164 | 120611_5.0001.454 | 1 | 2 | 24 |
| 16 | Borek Szlachecki |  | 174 | 120611_5.0001.617 | 1 | 2 | 52 |
| 17 | Borek Szlachecki |  | 175 | 120611_5.0001.145 | 1 | 2 | 32 |
| 18 | Borek Szlachecki |  | 196 | 120611_5.0001.523 | 1 | 2 | 235 |
| 19 | Borek Szlachecki |  | 204 | 120611_5.0001.689/1 | 1 | 2 | 72 |
| 20 | Borek Szlachecki |  | 224 | 120611_5.0001.587/1 | 1 | 2 | 143 |
| 21 | Borek Szlachecki |  | 224 | 120611_5.0001.587/1 | 1 | 2 | 191 |
| 22 | Borek Szlachecki |  | 230 | 120611_5.0001.351 | 1 | 2 | 221 |
| 23 | Borek Szlachecki |  | 230 | 120611_5.0001.351 | 1 | 2 | 61 |
| 24 | Borek Szlachecki |  | 231 | 120611_5.0001.443/2 | 1 | 2 | 169 |
| 25 | Borek Szlachecki |  | 232 | 120611_5.0001.487/2 | 1 | 2 | 5 |
| 26 | Borek Szlachecki |  | 244 | 120611_5.0001.573/1 | 1 | 2 | 190 |
| 27 | Borek Szlachecki |  | 289 | 120611_5.0001.653/3 | 1 | 2 | 422 |
| 28 | Borek Szlachecki |  | 310 | 120611_5.0001.310 | 1 | 2 | 13 |
| 29 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.185/3 | 1 | 2 | 25 |
| 30 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.185/3 | 1 | 2 | 25 |
| 31 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.592/5 | 1 | 2 | 172 |
| 32 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.661/25 | 1 | 2 | 42 |
| 33 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.687 | 1 | 2 | 75 |
| 34 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.725 | 1 | 2 | 68 |
| 35 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.729/3 | 1 | 2 | 127 |
| 36 | Borek Szlachecki |  |  | 120611_5.0001.729/3 | 1 | 2 | 265 |
| 37 | Facimiech |  | 1 | 120611_5.0002.245/8 | 1 | 2 | 158 |
| 38 | Facimiech |  | 16 | 120611_5.0002.80 | 1 | 2 | 120 |
| 39 | Facimiech |  | 19 | 120611_5.0002.66/1 | 1 | 2 | 28 |
| 40 | Facimiech |  | 27 | 120611_5.0002.575/3 | 1 | 2 | 30 |
| 41 | Facimiech |  | 44 | 120611_5.0002.248 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Facimiech |  | 45 | 120611_5.0002.325 | 1 | 2 | 114 |
| 43 | Facimiech |  | 47 | 120611_5.0002.330 | 1 | 2 | 15 |
| 44 | Facimiech |  | 48 | 120611_5.0002.263 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Facimiech |  | 59 | 120611_5.0002.326 | 1 | 2 | 61 |
| 46 | Facimiech |  | 65 | 120611_5.0002.223 | 2 | 2 | 100 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 47 | Facimiech |  | 67 | 120611_5.0002.272 | 1 | 2 | 675 |
| 48 | Facimiech |  | 75 | 120611_5.0002.232 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | Facimiech |  | 84 | 120611_5.0002.777 | 1 | 2 | 12 |
| 50 | Facimiech |  | 93 | 120611_5.0002.564 | 1 | 2 | 38 |
| 51 | Facimiech |  | 95 | 120611_5.0002.68 | 1 | 2 | 219 |
| 52 | Facimiech |  | 95 | 120611_5.0002.68 | 1 | 2 | 18 |
| 53 | Facimiech |  | 95 | 120611_5.0002.68 | 1 | 2 | 9 |
| 54 | Facimiech |  | 96 | 120611_5.0002.768/4 | 1 | 1 | 61 |
| 55 | Facimiech |  | 100 | 120611_5.0002.247 | 1 | 2 | 33 |
| 56 | Facimiech |  | 101 | 120611_5.0002.630/3 | 1 | 2 | 211 |
| 57 | Facimiech |  | 103 | 120611_5.0002.651/2 | 1 | 2 | 177 |
| 58 | Facimiech |  | 108 | 120611_5.0002.648/2 | 1 | 2 | 30 |
| 59 | Facimiech |  | 127 | 120611_5.0002.629/1 | 2 | 2 | 227 |
| 60 | Facimiech |  | 132 | 120611_5.0002.267 | 1 | 2 | 432 |
| 61 | Facimiech |  | 146 | 120611_5.0002.762/2 | 1 | 2 | 43 |
| 62 | Facimiech |  |  | 120611_5.0002.202 | 2 | 1 | 172 |
| 63 | Facimiech |  |  | 120611_5.0002.218 | 1 | 2 | 12 |
| 64 | Gołuchowice |  | 7 | 120611_5.0003.372/1 | 1 | 2 | 126 |
| 65 | Gołuchowice |  | 26 | 120611_5.0003.416 | 1 | 2 | 48 |
| 66 | Gołuchowice |  | 30 | 120611_5.0003.452 | 1 | 2 | 19 |
| 67 | Gołuchowice |  | 33 | 120611_5.0003.440/2 | 2 | 2 | 138 |
| 68 | Gołuchowice |  | 44 | 120611_5.0003.385 | 2 | 2 | 347 |
| 69 | Gołuchowice |  | 53 | 120611_5.0003.455 | 1 | 2 | 6 |
| 70 | Gołuchowice |  | 58 | 120611_5.0003.427 | 1 | 2 | 207 |
| 71 | Gołuchowice |  | 64 | 120611_5.0003.411/1 | 1 | 2 | 124 |
| 72 | Gołuchowice |  | 64 | 120611_5.0003.411/1 | 1 | 2 | 29 |
| 73 | Gołuchowice |  | 64 | 120611_5.0003.411/1 | 1 | 2 | 10 |
| 74 | Gołuchowice |  | 74 | 120611_5.0003.445/1 | 1 | 2 | 256 |
| 75 | Gołuchowice |  | 80 | 120611_5.0003.171 | 1 | 2 | 22 |
| 76 | Gołuchowice |  | 80 | 120611_5.0003.171 | 1 | 2 | 23 |
| 77 | Gołuchowice |  | 89 | 120611_5.0003.395 | 1 | 2 | 136 |
| 78 | Gołuchowice |  | 102 | 120611_5.0003.465 | 1 | 2 | 193 |
| 79 | Gołuchowice |  | 1a | 120611_5.0003.415/1 | 1 | 2 | 15 |
| 80 | Gołuchowice |  |  | 120611_5.0003.156 | 1 | 2 | 22 |
| 81 | Grabie |  | 10 | 120611_5.0004.180/3 | 2 | 1 | 201 |
| 82 | Grabie |  | 19 | 120611_5.0004.90/3 | 1 | 2 | 170 |
| 83 | Grabie |  | 40 | 120611_5.0004.236 | 1 | 2 | 175 |
| 84 | Grabie |  | 44 |  | 2 | 2 | 117 |
| 85 | Grabie |  | 56 | 120611_5.0004.114 | 1 | 2 | 177 |
| 86 | Grabie |  | 56 | 120611_5.0004.114 | 1 | 2 | 34 |
| 87 | Grabie |  | 62 | 120611_5.0008.1478/3 | 1 | 2 | 96 |
| 88 | Grabie |  | 71 | 120611_5.0004.112 | 1 | 2 | 55 |
| 89 | Grabie |  | 73 | 120611_5.0004.206 | 1 | 2 | 131 |
| 90 | Grabie |  | 80 | 120611_5.0004.90/4 | 1 | 2 | 87 |
| 91 | Grabie |  | 81 | 120611_5.0004.25 | 1 | 2 | 164 |
| 92 | Jaśkowice |  | 1 | 120611_5.0005.853 | 1 | 2 | 119 |
| 93 | Jaśkowice |  | 2 | 120611_5.0005.933 | 1 | 2 | 187 |
| 94 | Jaśkowice |  | 4 | 120611_5.0005.662 | 1 | 2 | 46 |
| 95 | Jaśkowice |  | 5 | 120611_5.0005.919/1 | 1 | 2 | 24 |
| 96 | Jaśkowice |  | 14 | 120611_5.0005.929 | 1 | 2 | 211 |
| 97 | Jaśkowice |  | 16 | 120611_5.0005.676/4 | 1 | 2 | 22 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 98 | Jaśkowice |  | 16 | 120611_5.0005.676/4 | 1 | 2 | 8 |
| 99 | Jaśkowice |  | 22 | 120611_5.0005.652/1 | 1 | 2 | 243 |
| 100 | Jaśkowice |  | 31 | 120611_5.0005.362/3 | 1 | 2 | 214 |
| 101 | Jaśkowice |  | 34 | 120611_5.0005.478/1 | 1 | 2 | 75 |
| 102 | Jaśkowice |  | 34 | 120611_5.0005.478/1 | 1 | 2 | 37 |
| 103 | Jaśkowice |  | 38 | 120611_5.0005.681 | 1 | 2 | 250 |
| 104 | Jaśkowice |  | 38 | 120611_5.0005.681 | 1 | 2 | 16 |
| 105 | Jaśkowice |  | 40 | 120611_5.0005.817 | 1 | 2 | 61 |
| 106 | Jaśkowice |  | 40 | 120611_5.0005.817 | 2 | 2 | 241 |
| 107 | Jaśkowice |  | 43 | 120611_5.0005.860 | 1 | 2 | 65 |
| 108 | Jaśkowice |  | 43 | 120611_5.0005.860 | 1 | 2 | 7 |
| 109 | Jaśkowice |  | 54 | 120611_5.0005.680/1 | 1 | 2 | 171 |
| 110 | Jaśkowice |  | 54 | 120611_5.0005.680/1 | 1 | 2 | 47 |
| 111 | Jaśkowice |  | 65 | 120611_5.0005.818 | 1 | 2 | 179 |
| 112 | Jaśkowice |  | 65 | 120611_5.0005.818 | 1 | 2 | 138 |
| 113 | Jaśkowice |  | 70 | 120611_5.0005.791 | 1 | 2 | 80 |
| 114 | Jaśkowice |  | 70 | 120611_5.0005.791 | 1 | 1 | 30 |
| 115 | Jaśkowice |  | 76 | 120611_5.0005.763 | 1 | 2 | 62 |
| 116 | Jaśkowice |  | 76 | 120611_5.0005.763 | 1 | 2 | 12 |
| 117 | Jaśkowice |  | 77 | 120611_5.0005.193 | 1 | 2 | 71 |
| 118 | Jaśkowice |  | 84 | 120611_5.0005.698/3 | 1 | 1 | 24 |
| 119 | Jaśkowice |  | 98 | 120611_5.0005.803 | 2 | 2 | 182 |
| 120 | Jaśkowice |  | 101 | 120611_5.0005.799/2 | 1 | 2 | 112 |
| 121 | Jaśkowice |  | 109 | 120611_5.0005.439 | 1 | 2 | 64 |
| 122 | Jaśkowice |  | 110 | 120611_5.0005.329/1 | 1 | 2 | 122 |
| 123 | Jaśkowice |  | 114 | 120611_5.0005.749/3 | 1 | 1 | 93 |
| 124 | Jaśkowice |  | 115 | 120611_5.0005.947 | 1 | 2 | 14 |
| 125 | Jaśkowice |  | 115 | 120611_5.0005.947 | 1 | 2 | 25 |
| 126 | Jaśkowice |  | 118 | 120611_5.0005.563/3 | 1 | 2 | 200 |
| 127 | Jaśkowice |  | 119 | 120611_5.0005.565 | 2 | 2 | 201 |
| 128 | Jaśkowice |  | 124 | 120611_5.0005.920 | 1 | 2 | 146 |
| 129 | Jaśkowice |  | 124 | 120611_5.0005.920 | 1 | 2 | 48 |
| 130 | Jaśkowice |  | 129 | 120611_5.0005.686/2 | 1 | 1 | 46 |
| 131 | Jaśkowice |  | 129 | 120611_5.0005.686/2 | 1 | 1 | 12 |
| 132 | Jaśkowice |  | 130 | 120611_5.0005.672 | 1 | 2 | 182 |
| 133 | Jaśkowice |  | 133 | 120611_5.0005.24/4 | 1 | 2 | 385 |
| 134 | Jaśkowice |  | 133 | 120611_5.0005.399 | 1 | 2 | 54 |
| 135 | Jaśkowice |  | 141 | 120611_5.0005.297 | 1 | 2 | 283 |
| 136 | Jaśkowice |  | 142 | 120611_5.0005.756/3 | 1 | 2 | 52 |
| 137 | Jaśkowice |  | 148 | 120611_5.0005.842/2 | 2 | 2 | 182 |
| 138 | Jaśkowice |  | 148 | 120611_5.0005.842/2 | 1 | 2 | 21 |
| 139 | Jaśkowice |  | 154 | 120611_5.0005.671 | 1 | 2 | 62 |
| 140 | Jaśkowice |  | 155 | 120611_5.0005.840 | 1 | 2 | 169 |
| 141 | Jaśkowice |  | 156 | 120611_5.0005.790 | 1 | 2 | 130 |
| 142 | Jaśkowice |  | 161 | 120611_5.0005.484 | 1 | 2 | 134 |
| 143 | Jaśkowice |  | 165 | 120611_5.0005.792 | 1 | 2 | 208 |
| 144 | Jaśkowice |  | 169 | 120611_5.0005.480/1 | 1 | 2 | 68 |
| 145 | Jaśkowice |  | 169 | 120611_5.0005.480/1 | 1 | 2 | 220 |
| 146 | Jaśkowice |  | 170 | 120611_5.0005.846 | 1 | 2 | 89 |
| 147 | Jaśkowice |  | 171 | 120611_5.0005.337/1 | 1 | 2 | 221 |
| 148 | Jaśkowice |  | 174 | 120611_5.0005.688 | 2 | 2 | 221 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 149 | Jaśkowice |  | 175 | 120611_5.0005.768 | 1 | 2 | 108 |
| 150 | Jaśkowice |  | 181 | 120611_5.0005.675 | 2 | 2 | 276 |
| 151 | Jaśkowice |  | 186 | 120611_5.0005.922/2 | 1 | 2 | 8 |
| 152 | Jaśkowice |  | 190 | 120611_5.0005.917/4 | 1 | 1 | 114 |
| 153 | Jaśkowice |  | 193 | 120611_5.0005.315/5 | 1 | 2 | 64 |
| 154 | Jaśkowice |  | 200 | 120611_5.0005.284 | 1 | 2 | 56 |
| 155 | Jaśkowice |  | 202 | 120611_5.0005.119 | 1 | 2 | 189 |
| 156 | Jaśkowice |  | 205 | 120611_5.0005.949 | 1 | 2 | 92 |
| 157 | Jaśkowice |  | 205 | 120611_5.0005.949 | 1 | 1 | 159 |
| 158 | Jaśkowice |  | 206 | 120611_5.0005.692 | 1 | 2 | 46 |
| 159 | Jaśkowice |  | 210 | 120611_5.0005.770 | 1 | 2 | 175 |
| 160 | Jaśkowice |  | 218 | 120611_5.0005.807 | 1 | 2 | 43 |
| 161 | Jaśkowice |  | 230 | 120611_5.0005.806/1 | 2 | 2 | 189 |
| 162 | Jaśkowice |  | 231 | 120611_5.0005.787/2 | 2 | 2 | 221 |
| 163 | Jaśkowice |  | 236 | 120611_5.0005.362/3 | 2 | 1 | 76 |
| 164 | Jaśkowice |  | 236 | 120611_5.0005.362/3 | 1 | 1 | 22 |
| 165 | Jaśkowice |  | 241 | 120611_5.0005.786/1 | 2 | 2 | 180 |
| 166 | Jaśkowice |  | 241 | 120611_5.0005.786/1 | 1 | 2 | 63 |
| 167 | Jaśkowice |  | 242 | 120611_5.0005.481/4 | 1 | 2 | 128 |
| 168 | Jaśkowice |  | 242 | 120611_5.0005.481/4 | 1 | 2 | 35 |
| 169 | Jaśkowice |  | 245 | 120611_5.0005.347/1 | 1 | 2 | 110 |
| 170 | Jaśkowice |  | 246 | 120611_5.0005.482 | 2 | 2 | 150 |
| 171 | Jaśkowice |  | 259 | 120611_5.0005.448/2 | 1 | 2 | 169 |
| 172 | Jaśkowice |  | 262 | 120611_5.0005.874/2 | 1 | 2 | 261 |
| 173 | Jaśkowice |  | 267 | 120611_5.0005.834/2 | 1 | 2 | 183 |
| 174 | Jaśkowice |  | 270 | 120611_5.0005.795/1 | 1 | 2 | 200 |
| 175 | Jaśkowice |  | 69a | 120611_5.0005.345/1 | 2 | 2 | 211 |
| 176 | Jaśkowice |  |  | 120611_5.0005.328/6 | 1 | 2 | 82 |
| 177 | Jaśkowice |  |  | 120611_5.0005.71/1 | 1 | 2 | 221 |
| 178 | Jaśkowice |  |  | 120611_5.0005.789 | 1 | 2 | 48 |
| 179 | Jaśkowice |  |  | 120611_5.0005.841/4 | 1 | 2 | 235 |
| 180 | Jurczyce |  | 34 | 120611_5.0006.43/1 | 1 | 2 | 51 |
| 181 | Jurczyce |  | 40 | 120611_5.0006.180 | 1 | 2 | 3 |
| 182 | Jurczyce |  | 56 | 120611_5.0006.61 | 1 | 2 | 180 |
| 183 | Jurczyce |  | 56 | 120611_5.0006.61 | 2 | 2 | 218 |
| 184 | Jurczyce |  | 69 | 120611_5.0006.103/4 | 1 | 2 | 24 |
| 185 | Jurczyce |  | 69 | 120611_5.0006.103/4 | 1 | 2 | 11 |
| 186 | Jurczyce |  | 94 | 120611_5.0006.43/2 | 1 | 2 | 27 |
| 187 | Jurczyce |  | 104 | 120611_5.0006.52/2 | 1 | 2 | 226 |
| 188 | Jurczyce |  | 113 | 120611_5.0006.35/2 | 1 | 2 | 235 |
| 189 | Jurczyce |  | 115 | 120611_5.0006.90/8 | 1 | 2 | 210 |
| 190 | Jurczyce |  | 115 | 120611_5.0006.90/8 | 1 | 2 | 53 |
| 191 | Jurczyce |  | 117 | 120611_5.0006.90/5 | 1 | 2 | 228 |
| 192 | Jurczyce |  | 152 | 120611_5.0006.210/4 | 1 | 2 | 64 |
| 193 | Jurczyce |  |  | 120611_5.0006.158 | 1 | 1 | 120 |
| 194 | Kopanka |  | 2 | 120611_5.0007.180/5 | 1 | 2 | 173 |
| 195 | Kopanka |  | 6 | 120611_5.0007.202 | 1 | 2 | 215 |
| 196 | Kopanka |  | 18 | 120611_5.0007.224 | 1 | 2 | 44 |
| 197 | Kopanka |  | 25 | 120611_5.0007.206 | 1 | 2 | 117 |
| 198 | Kopanka |  | 30 | 120611_5.0007.203 | 1 | 2 | 122 |
| 199 | Kopanka |  | 35 | 120611_5.0007.140 | 1 | 2 | 126 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 200 | Kopanka |  | 38 | 120611_5.0007.192 | 1 | 2 | 138 |
| 201 | Kopanka |  | 43 | 120611_5.0007.193 | 1 | 2 | 42 |
| 202 | Kopanka |  | 51 | 120611_5.0007.177 | 1 | 2 | 7 |
| 203 | Kopanka |  | 53 | 120611_5.0007.295/1 | 1 | 2 | 155 |
| 204 | Kopanka |  | 57 | 120611_5.0007.54 | 1 | 2 | 130 |
| 205 | Kopanka |  | 66 | 120611_5.0007.246 | 1 | 2 | 25 |
| 206 | Kopanka |  | 66 | 120611_5.0007.246 | 1 | 2 | 135 |
| 207 | Kopanka |  | 67 | 120611_5.0007.95 | 1 | 2 | 279 |
| 208 | Kopanka |  | 71 | 120611_5.0007.214 | 1 | 2 | 121 |
| 209 | Kopanka |  | 73 | 120611_5.0007.252 | 1 | 2 | 154 |
| 210 | Kopanka |  | 82 | 120611_5.0007.293 | 1 | 2 | 171 |
| 211 | Kopanka |  | 85 | 120611_5.0007.51/1 | 1 | 2 | 32 |
| 212 | Kopanka |  | 85 | 120611_5.0007.51/1 | 1 | 2 | 37 |
| 213 | Kopanka |  | 86 | 120611_5.0007.181/2 | 1 | 2 | 43 |
| 214 | Kopanka |  | 94 | 120611_5.0007.274 | 2 | 2 | 239 |
| 215 | Kopanka |  | 98 | 120611_5.0007.93/2 | 1 | 2 | 162 |
| 216 | Kopanka |  | 100 | 120611_5.0007.132/1 | 1 | 2 | 177 |
| 217 | Kopanka |  | 107 | 120611_5.0007.126/3 | 1 | 2 | 108 |
| 218 | Kopanka |  | 111 | 120611_5.0007.7/3 | 1 | 2 | 69 |
| 219 | Kopanka |  | 132 | 120611_5.0007.106 | 1 | 2 | 29 |
| 220 | Kopanka |  | 142 | 120611_5.0007.130 | 1 | 2 | 71 |
| 221 | Kopanka |  | 150 | 120611_5.0007.322/4 | 1 | 2 | 75 |
| 222 | Kopanka |  | 154 | 120611_5.0007.10 | 1 | 2 | 94 |
| 223 | Kopanka |  | 161 | 120611_5.0007.307/2 | 1 | 2 | 221 |
| 224 | Kopanka |  | 166 | 120611_5.0007.303/2 | 1 | 2 | 107 |
| 225 | Kopanka |  | 182 | 120611_5.0007.89/1 | 1 | 2 | 52 |
| 226 | Kopanka |  | 198 | 120611_5.0007.319/4 | 1 | 2 | 199 |
| 227 | Kopanka |  | 217 | 120611_5.0007.23 | 1 | 2 | 191 |
| 228 | Kopanka |  | 89a | 120611_5.0007.258 | 2 | 2 | 207 |
| 229 | Kopanka |  |  | 120611_5.0007.303/5 | 1 | 2 | 161 |
| 230 | Kopanka |  |  | 120611_5.0007.56 | 1 | 2 | 4 |
| 231 | Kopanka |  |  | 120611_5.0007.59/5 | 1 | 2 | 6 |
| 232 | Krzęcin |  | 1 | 120611_5.0008.1429/1 | 1 | 2 | 20 |
| 233 | Krzęcin |  | 2 | 120611_5.0008.1428/1 | 1 | 2 | 177 |
| 234 | Krzęcin |  | 2 | 120611_5.0008.1429/1 | 1 | 2 | 12 |
| 235 | Krzęcin |  | 8 | 120611_5.0008.303 | 1 | 2 | 272 |
| 236 | Krzęcin |  | 18 | 120611_5.0008.1214 | 2 | 2 | 194 |
| 237 | Krzęcin |  | 25 | 120611_5.0008.327 | 1 | 2 | 179 |
| 238 | Krzęcin |  | 25 | 120611_5.0008.327 | 2 | 2 | 142 |
| 239 | Krzęcin |  | 26 | 120611_5.0008.326 | 2 | 1 | 217 |
| 240 | Krzęcin |  | 29 | 120611_5.0008.1748 | 2 | 1 | 150 |
| 241 | Krzęcin |  | 31 | 120611_5.0008.331 | 1 | 2 | 139 |
| 242 | Krzęcin |  | 37 | 120611_5.0008.338 | 1 | 2 | 155 |
| 243 | Krzęcin |  | 37 | 120611_5.0008.338 | 1 | 2 | 59 |
| 244 | Krzęcin |  | 43 | 120611_5.0008.345 | 1 | 2 | 198 |
| 245 | Krzęcin |  | 80 | 120611_5.0008.497 | 1 | 2 | 139 |
| 246 | Krzęcin |  | 108 | 120611_5.0008.442/1 | 1 | 2 | 27 |
| 247 | Krzęcin |  | 139 | 120611_5.0008.1446 | 1 | 2 | 11 |
| 248 | Krzęcin |  | 148 | 120611_5.0008.1422/1 | 1 | 2 | 77 |
| 249 | Krzęcin |  | 154 | 120611_5.0008.993 | 1 | 2 | 25 |
| 250 | Krzęcin |  | 157 | 120611_5.0008.463 | 2 | 2 | 214 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 251 | Krzęcin |  | 184 | 120611_5.0008.1405 | 1 | 2 | 22 |
| 252 | Krzęcin |  | 204 | 120611_5.0008.1365/1 | 1 | 2 | 252 |
| 253 | Krzęcin |  | 204 | 120611_5.0008.1365/1 | 1 | 2 | 27 |
| 254 | Krzęcin |  | 260 | 120611_5.0008.555 | 1 | 2 | 152 |
| 255 | Krzęcin |  | 342 | 120611_5.0008.441 | 1 | 1 | 113 |
| 256 | Krzęcin |  | 342 | 120611_5.0008.441 | 1 | 1 | 32 |
| 257 | Krzęcin |  | 345 | 120611_5.0008.1429/2 | 1 | 2 | 83 |
| 258 | Krzęcin |  | 356 | 120611_5.0008.1215 | 1 | 2 | 449 |
| 259 | Krzęcin |  | 356 | 120611_5.0008.1215 | 1 | 2 | 332 |
| 260 | Krzęcin |  | 29a | 120611_5.0008.1746 | 2 | 2 | 226 |
| 261 | Krzęciny |  | 63 | 120611_5.0008.400 | 1 | 2 | 245 |
| 262 | Krzęciny |  | 70 | 120611_5.0008.503 | 1 | 2 | 197 |
| 263 | Krzęciny |  | 178 | 120611_5.0008.99 | 1 | 2 | 168 |
| 264 | Krzęciny |  | 310 | 120611_5.0008.201/1 | 1 | 2 | 8 |
| 265 | Krzęciny |  | 312 | 120611_5.0008.354/2 | 1 | 2 | 103 |
| 266 | Ochodza |  | 21 | 120611_5.0009.490/9 | 1 | 2 | 33 |
| 267 | Ochodza |  | 22 | 120611_5.0009.618 | 1 | 2 | 31 |
| 268 | Ochodza |  | 22 | 120611_5.0009.618 | 1 | 2 | 3 |
| 269 | Ochodza |  | 30 | 120611_5.0009.41/1 | 1 | 2 | 210 |
| 270 | Ochodza |  | 48 | 120611_5.0009.206 | 1 | 2 | 65 |
| 271 | Ochodza |  | 60 | 120611_5.0009.441/2 | 1 | 2 | 168 |
| 272 | Ochodza |  | 70 | 120611_5.0009.72/5 | 1 | 2 | 45 |
| 273 | Ochodza |  | 72 | 120611_5.0009.235/2 | 1 | 2 | 147 |
| 274 | Ochodza |  | 105 | 120611_5.0009.227/1 | 1 | 2 | 130 |
| 275 | Ochodza |  | 108 | 120611_5.0009.533/2 | 1 | 2 | 87 |
| 276 | Ochodza |  | 123 | 120611_5.0009.426 | 1 | 2 | 16 |
| 277 | Ochodza |  | 127 | 120611_5.0009.526 | 1 | 2 | 53 |
| 278 | Ochodza |  | 127 | 120611_5.0009.526 | 1 | 2 | 1 |
| 279 | Ochodza |  | 142 | 120611_5.0009.427 | 1 | 2 | 182 |
| 280 | Ochodza |  | 146 | 120611_5.0009.262/1 | 1 | 2 | 0 |
| 281 | Ochodza |  | 161 | 120611_5.0009.493/2 | 2 | 2 | 132 |
| 282 | Ochodza |  | 179 | 120611_5.0009.432/2 | 1 | 2 | 143 |
| 283 | Ochodza |  | 185 | 120611_5.0009.636/1 | 1 | 2 | 209 |
| 284 | Ochodza |  | 187 | 120611_5.0009.516/1 | 1 | 2 | 256 |
| 285 | Ochodza |  |  | 120611_5.0009.494/2 | 1 | 2 | 100 |
| 286 | Ochodza |  |  | 120611_5.0009.566 | 1 | 2 | 228 |
| 287 | Polanka Hallera |  | 1 | 120611_5.0010.307/1 | 1 | 1 | 425 |
| 288 | Polanka Hallera |  | 1 | 120611_5.0010.307/1 | 1 | 2 | 969 |
| 289 | Polanka Hallera |  | 1 | 120611_5.0010.307/1 | 1 | 2 | 385 |
| 290 | Polanka Hallera |  | 5 | 120611_5.0010.71/5 | 2 | 2 | 112 |
| 291 | Polanka Hallera |  | 6 | 120611_5.0010.72/1 | 1 | 2 | 233 |
| 292 | Polanka Hallera |  | 38 | 120611_5.0010.244 | 1 | 2 | 53 |
| 293 | Polanka Hallera |  | 45 | 120611_5.0010.221/2 | 2 | 2 | 200 |
| 294 | Polanka Hallera |  | 49 | 120611_5.0010.222 | 1 | 1 | 114 |
| 295 | Polanka Hallera |  | 86 | 120611_5.0010.272 | 1 | 2 | 155 |
| 296 | Polanka Hallera |  | 101 | 120611_5.0010.71/4 | 1 | 2 | 181 |
| 297 | Polanka Hallera |  | 30a | 120611_5.0010.285/2 | 1 | 2 | 221 |
| 298 | Polanka Hallera |  |  | 120611_5.0010.253 | 1 | 2 | 189 |
| 299 | Polanka Hallera |  |  | 120611_5.0010.282 | 1 | 2 | 166 |
| 300 | Polanka Hallera |  |  | 120611_5.0010.284 | 1 | 2 | 108 |
| 301 | Pozowice |  | 5 | 120611_5.0011.395 | 1 | 2 | 83 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 302 | Pozowice |  | 6 | 120611_5.0011.184 | 1 | 2 | 23 |
| 303 | Pozowice |  | 7 | 120611_5.0011.401 | 1 | 2 | 10 |
| 304 | Pozowice |  | 9 | 120611_5.0011.402/1 | 2 | 2 | 21 |
| 305 | Pozowice |  | 12 | 120611_5.0011.639 | 1 | 2 | 33 |
| 306 | Pozowice |  | 13 | 120611_5.0011.667 | 1 | 2 | 15 |
| 307 | Pozowice |  | 14 | 120611_5.0011.669 | 1 | 2 | 15 |
| 308 | Pozowice |  | 21 | 120611_5.0011.618 | 1 | 2 | 6 |
| 309 | Pozowice |  | 29 | 120611_5.0011.799 | 2 | 2 | 211 |
| 310 | Pozowice |  | 30 | 120611_5.0011.800/2 | 1 | 2 | 122 |
| 311 | Pozowice |  | 32 | 120611_5.0011.403/1 | 2 | 2 | 205 |
| 312 | Pozowice |  | 36 | 120611_5.0011.335 | 1 | 2 | 122 |
| 313 | Pozowice |  | 39 | 120611_5.0011.596 | 1 | 2 | 97 |
| 314 | Pozowice |  | 40 | 120611_5.0011.773/2 | 1 | 2 | 22 |
| 315 | Pozowice |  | 42 | 120611_5.0011.598 | 2 | 2 | 93 |
| 316 | Pozowice |  | 50 | 120611_5.0011.428/1 | 1 | 2 | 5 |
| 317 | Pozowice |  | 61 | 120611_5.0011.599 | 1 | 2 | 112 |
| 318 | Pozowice |  | 62 | 120611_5.0011.626 | 1 | 2 | 16 |
| 319 | Pozowice |  | 67 | 120611_5.0011.796 | 2 | 2 | 156 |
| 320 | Pozowice |  | 69 | 120611_5.0011.788 | 1 | 2 | 3 |
| 321 | Pozowice |  | 77 | 120611_5.0011.625 | 1 | 2 | 96 |
| 322 | Pozowice |  | 79 | 120611_5.0011.601 | 2 | 2 | 181 |
| 323 | Pozowice |  | 84 | 120611_5.0011.659 | 2 | 2 | 89 |
| 324 | Pozowice |  | 88 | 120611_5.0011.785 | 1 | 2 | 37 |
| 325 | Pozowice |  | 89 | 120611_5.0011.651 | 1 | 2 | 98 |
| 326 | Pozowice |  | 89 | 120611_5.0011.651 | 1 | 2 | 89 |
| 327 | Pozowice |  | 92 | 120611_5.0011.647 | 1 | 2 | 207 |
| 328 | Pozowice |  | 92 | 120611_5.0011.650 | 2 | 2 | 164 |
| 329 | Pozowice |  | 94 | 120611_5.0011.635 | 1 | 2 | 1 |
| 330 | Pozowice |  | 100 | 120611_5.0011.629 | 1 | 2 | 7 |
| 331 | Pozowice |  | 100 | 120611_5.0011.629 | 1 | 2 | 18 |
| 332 | Pozowice |  | 101 | 120611_5.0011.786 | 1 | 2 | 4 |
| 333 | Pozowice |  | 113 | 120611_5.0011.637/1 | 1 | 2 | 1 |
| 334 | Pozowice |  | 116 | 120611_5.0011.417 | 1 | 2 | 36 |
| 335 | Pozowice |  | 118 | 120611_5.0011.814 | 1 | 2 | 154 |
| 336 | Pozowice |  | 126 | 120611_5.0011.622/1 | 1 | 2 | 226 |
| 337 | Pozowice |  | 133 | 120611_5.0011.660 | 1 | 2 | 65 |
| 338 | Pozowice |  | 133 | 120611_5.0011.660 | 1 | 2 | 118 |
| 339 | Pozowice |  | 144 | 120611_5.0011.721 | 1 | 2 | 20 |
| 340 | Pozowice |  | 151 | 120611_5.0011.446/1 | 1 | 2 | 77 |
| 341 | Pozowice |  | 151 | 120611_5.0011.446/1 | 1 | 2 | 52 |
| 342 | Pozowice |  | 156 | 120611_5.0011.704 | 1 | 2 | 33 |
| 343 | Pozowice |  | 157 | 120611_5.0011.773/1 | 1 | 2 | 2 |
| 344 | Pozowice |  | 158 | 120611_5.0011.449 | 1 | 2 | 30 |
| 345 | Pozowice |  | 158 | 120611_5.0011.449 | 2 | 2 | 153 |
| 346 | Pozowice |  | 165 | 120611_5.0011.816 | 1 | 2 | 121 |
| 347 | Pozowice |  | 169 | 120611_5.0011.811/1 | 1 | 2 | 118 |
| 348 | Pozowice |  |  | 120611_5.0011.595 | 2 | 2 | 189 |
| 349 | Pozowice |  |  | 120611_5.0011.627 | 1 | 2 | 115 |
| 350 | Pozowice |  |  | 120611_5.0011.727 | 1 | 2 | 35 |
| 351 | Radziszów | Brzegi | 23 | 120611_5.0012.347 | 2 | 2 | 44 |
| 352 | Radziszów | Brzegi | 49 | 120611_5.0012.321 | 1 | 2 | 278 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 353 | Radziszów | Brzegi | 63 | 120611_5.0012.219 | 1 | 2 | 15 |
| 354 | Radziszów | Brzegi | 67 | 120611_5.0012.217 | 2 | 2 | 65 |
| 355 | Radziszów | Cicha | 1 | 120611_5.0012.500/2 | 1 | 2 | 130 |
| 356 | Radziszów | Cicha | 1 | 120611_5.0012.500/2 | 1 | 2 | 11 |
| 357 | Radziszów | Cicha |  | 120611_5.0012.510/1 | 1 | 2 | 179 |
| 358 | Radziszów | Cicha |  | 120611_5.0012.519/1 | 1 | 2 | 151 |
| 359 | Radziszów | Cicha |  | 120611_5.0012.520/1 | 1 | 2 | 225 |
| 360 | Radziszów | Górki | 41 | 120611_5.0012.1655/1 | 1 | 2 | 128 |
| 361 | Radziszów | Jagodowa | 8 | 120611_5.0012.919 | 1 | 2 | 33 |
| 362 | Radziszów | Jagodowa | 8 | 120611_5.0012.919 | 1 | 2 | 58 |
| 363 | Radziszów | Jagodowa | 12 | 120611_5.0012.921 | 1 | 2 | 80 |
| 364 | Radziszów | Jagodowa | 12 | 120611_5.0012.921 | 1 | 2 | 33 |
| 365 | Radziszów | Jagodowa | 21 | 120611_5.0012.1019 | 1 | 2 | 0 |
| 366 | Radziszów | Jagodowa | 25 | 120611_5.0012.1020/2 | 2 | 2 | 281 |
| 367 | Radziszów | Jagodowa | 25 | 120611_5.0012.1020/2 | 2 | 2 | 208 |
| 368 | Radziszów | Jagodowa | 26 | 120611_5.0012.1416 | 1 | 2 | 31 |
| 369 | Radziszów | Jagodowa | 30 | 120611_5.0012.1401 | 1 | 2 | 127 |
| 370 | Radziszów | Jagodowa | 30 | 120611_5.0012.1401 | 2 | 2 | 73 |
| 371 | Radziszów | Jagodowa | 30 | 120611_5.0012.1401 | 2 | 2 | 40 |
| 372 | Radziszów | Jagodowa | 38 | 120611_5.0012.1393/1 | 1 | 2 | 103 |
| 373 | Radziszów | Jagodowa | 38 | 120611_5.0012.1393/1 | 1 | 2 | 5 |
| 374 | Radziszów | Jagodowa | 50 | 120611_5.0012.1619 | 1 | 2 | 241 |
| 375 | Radziszów | Jagodowa | 61 | 120611_5.0012.1637/1 | 1 | 2 | 27 |
| 376 | Radziszów | Jagodowa | 1a | 120611_5.0012.920 | 1 | 2 | 4 |
| 377 | Radziszów | Jagodowa Boczna |  | 120611_5.0012.1964 | 1 | 1 | 27 |
| 378 | Radziszów | Jagodowa Boczna |  | 120611_5.0012.1967 | 1 | 2 | 168 |
| 379 | Radziszów | Jana Pawła II |  | 120611_5.0012.530 | 1 | 2 | 19 |
| 380 | Radziszów | Jarzębinowa | 7 | 120611_5.0012.144/3 | 1 | 2 | 96 |
| 381 | Radziszów | Jarzębinowa | 7 | 120611_5.0012.144/3 | 1 | 2 | 8 |
| 382 | Radziszów | Jarzębinowa | 41 | 120611_5.0012.121/2 | 2 | 2 | 171 |
| 383 | Radziszów | Jarzębinowa | 45 | 120611_5.0012.125/3 | 1 | 2 | 193 |
| 384 | Radziszów | Kamienna | 2 | 120611_5.0012.491 | 1 | 2 | 2 |
| 385 | Radziszów | Kamienna |  | 120611_5.0012.435 | 1 | 2 | 70 |
| 386 | Radziszów | Kęciki | 2 | 120611_5.0012.1519 | 1 | 2 | 17 |
| 387 | Radziszów | Kolorowa |  | 120611_5.0012.1343 | 1 | 2 | 20 |
| 388 | Radziszów | Kościelna | 14 | 120611_5.0012.532 | 1 | 2 | 23 |
| 389 | Radziszów | Kościelna | 20 | 120611_5.0012.534 | 2 | 2 | 31 |
| 390 | Radziszów | Krótka | 2 | 120611_5.0012.385 | 2 | 2 | 228 |
| 391 | Radziszów | Kwiatowa | 11 | 120611_5.0012.1016/1 | 1 | 2 | 160 |
| 392 | Radziszów | Kwiatowa | 18 | 120611_5.0012.1046/1 | 1 | 2 | 120 |
| 393 | Radziszów | Leśna | 2 | 120611_5.0012.1590/3 | 1 | 2 | 119 |
| 394 | Radziszów | Lipowa | 36 | 120611_5.0012.616/3 | 1 | 2 | 347 |
| 395 | Radziszów | Lipowa | 38 | 120611_5.0012.625/1 | 1 | 2 | 95 |
| 396 | Radziszów | Łanowa | 18 | 120611_5.0012.13 | 1 | 2 | 156 |
| 397 | Radziszów | Łanowa | 20 | 120611_5.0012.12 | 2 | 2 | 167 |
| 398 | Radziszów | Łanowa | 23 | 120611_5.0012.41/3 | 2 | 2 | 163 |
| 399 | Radziszów | Modrzewiowa | 3 | 120611_5.0012.1233 | 2 | 2 | 105 |
| 400 | Radziszów | Nad Pasieką | 7 | 120611_5.0012.1868/4 | 1 | 2 | 91 |
| 401 | Radziszów | Nad Pasieką | 7 | 120611_5.0012.1868/4 | 1 | 2 | 25 |
| 402 | Radziszów | Nad Potokiem | 10 | 120611_5.0012.1595 | 1 | 2 | 6 |
| 403 | Radziszów | Pod Górą | 3 | 120611_5.0012.418 | 1 | 2 | 78 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 404 | Radziszów | Pod Górą | 4 | 120611_5.0012.490/1 | 1 | 2 | 30 |
| 405 | Radziszów | Podlasie | 40 | 120611_5.0012.1177 | 2 | 2 | 181 |
| 406 | Radziszów | Podlesie | 4 | 120611_5.0012.1534 | 1 | 2 | 27 |
| 407 | Radziszów | Podlesie | 15 | 120611_5.0012.1434 | 1 | 2 | 209 |
| 408 | Radziszów | Podlesie | 17 | 120611_5.0012.1437/3 | 1 | 2 | 258 |
| 409 | Radziszów | Podlesie | 33 | 120611_5.0012.1553 | 1 | 2 | 72 |
| 410 | Radziszów | Podlesie | 81 | 120611_5.0012.1580/4 | 2 | 2 | 161 |
| 411 | Radziszów | Podlesie | 84 | 120611_5.0012.1222/1 | 1 | 2 | 252 |
| 412 | Radziszów | Podlesie | 98 | 120611_5.0012.1235 | 1 | 2 | 80 |
| 413 | Radziszów | Podlesie | 103 | 120611_5.0012.1877 | 2 | 2 | 204 |
| 414 | Radziszów | Podlesie | 103 | 120611_5.0012.1877 | 1 | 2 | 31 |
| 415 | Radziszów | Podlesie | 120 | 120611_5.0012.1794 | 1 | 2 | 36 |
| 416 | Radziszów | Podlesie | 120 | 120611_5.0012.1794 | 1 | 2 | 19 |
| 417 | Radziszów | Podlesie | 141 | 120611_5.0012.1915 | 1 | 2 | 18 |
| 418 | Radziszów | Podlesie | 159 | 120611_5.0012.1919/1 | 1 | 2 | 24 |
| 419 | Radziszów | Podlesie | 162 | 120611_5.0012.1836 | 2 | 2 | 114 |
| 420 | Radziszów | Podlesie | 174 | 120611_5.0012.1908/2 | 1 | 1 | 79 |
| 421 | Radziszów | Podlesie | 102/104 | 120611_5.0012.1237 | 1 | 2 | 13 |
| 422 | Radziszów | Podlesie | 102/104 | 120611_5.0012.1238 | 1 | 2 | 125 |
| 423 | Radziszów | Podleśna | 168 | 120611_5.0012.1843/2 | 1 | 2 | 59 |
| 424 | Radziszów | Podleśna | 168 | 120611_5.0012.1843/2 | 1 | 2 | 20 |
| 425 | Radziszów | Podleśna | 168 | 120611_5.0012.1843/2 | 1 | 2 | 48 |
| 426 | Radziszów | Podleśna | 172 | 120611_5.0012.1907/2 | 1 | 2 | 297 |
| 427 | Radziszów | Podleśna | 174 | 120611_5.0012.1908/2 | 1 | 2 | 155 |
| 428 | Radziszów | Podwale | 19 | 120611_5.0012.1136 | 1 | 2 | 50 |
| 429 | Radziszów | Przemysłowa | 12 | 120611_5.0012.148 | 1 | 1 | 13 |
| 430 | Radziszów | Przemysłowa | 14 | 120611_5.0012.149/4 | 1 | 2 | 58 |
| 431 | Radziszów | Różana | 9 | 120611_5.0012.198 | 1 | 2 | 15 |
| 432 | Radziszów | Różana | 25 | 120611_5.0012.188 | 1 | 2 | 21 |
| 433 | Radziszów | Różana | 34 | 120611_5.0012.253 | 2 | 2 | 162 |
| 434 | Radziszów | Rynek | 14 | 120611_5.0012.497 | 1 | 2 | 17 |
| 435 | Radziszów | Rynek | 29 | 120611_5.0012.401 | 1 | 2 | 32 |
| 436 | Radziszów | Rynek | 33 | 120611_5.0012.403 | 1 | 2 | 110 |
| 437 | Radziszów | Siedliska | 4 | 120611_5.0012.1550 | 2 | 2 | 199 |
| 438 | Radziszów | Siedliska | 4 | 120611_5.0012.1550 | 2 | 2 | 84 |
| 439 | Radziszów | Skawińska | 10 | 120611_5.0012.397 | 1 | 2 | 28 |
| 440 | Radziszów | Skawińska | 10 | 120611_5.0012.397 | 1 | 2 | 40 |
| 441 | Radziszów | Skawińska | 10 | 120611_5.0012.397 | 1 | 2 | 10 |
| 442 | Radziszów | Skawińska | 66 | 120611_5.0012.313 | 1 | 2 | 121 |
| 443 | Radziszów | Spacerowa | 2 | 120611_5.0012.1878 | 1 | 2 | 57 |
| 444 | Radziszów | Spacerowa | 7 | 120611_5.0012.1888 | 1 | 2 | 54 |
| 445 | Radziszów | Spacerowa | 7 | 120611_5.0012.1888 | 1 | 2 | 74 |
| 446 | Radziszów | Wąska | 3 | 120611_5.0012.335 | 1 | 2 | 65 |
| 447 | Radziszów | Wąska | 3 | 120611_5.0012.335 | 1 | 2 | 25 |
| 448 | Radziszów | Wąwozowa | 6 | 120611_5.0012.604 | 1 | 2 | 8 |
| 449 | Radziszów | Wąwozowa | 8 | 120611_5.0012.602/1 | 1 | 2 | 219 |
| 450 | Radziszów | Widokowa | 8 | 120611_5.0012.933 | 1 | 2 | 181 |
| 451 | Radziszów | Zacisze | 3 | 120611_5.0012.730 | 1 | 2 | 28 |
| 452 | Radziszów | Zacisze | 4 | 120611_5.0012.756 | 1 | 2 | 119 |
| 453 | Radziszów | Zacisze | 11 | 120611_5.0012.739 | 2 | 2 | 138 |
| 454 | Radziszów | Zacisze | 14 | 120611_5.0012.751 | 1 | 2 | 19 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 455 | Radziszów | Zacisze | 14 | 120611_5.0012.751 | 1 | 2 | 36 |
| 456 | Radziszów | Zacisze | 16 | 120611_5.0012.761 | 2 | 2 | 160 |
| 457 | Radziszów | Zacisze | 22 | 120611_5.0012.745 | 1 | 2 | 17 |
| 458 | Radziszów | Zacisze |  | 120611_5.0012.766 | 2 | 2 | 42 |
| 459 | Radziszów | Zadworze | 3 | 120611_5.0012.550/1 | 1 | 2 | 239 |
| 460 | Radziszów | Zadworze | 5 | 120611_5.0012.849/2 | 2 | 2 | 193 |
| 461 | Radziszów | Zadworze | 5 | 120611_5.0012.849/2 | 1 | 2 | 21 |
| 462 | Radziszów | Zadworze | 18 | 120611_5.0012.807 | 1 | 2 | 1 |
| 463 | Radziszów | Zadworze | 23 | 120611_5.0012.862 | 1 | 2 | 25 |
| 464 | Radziszów | Zadworze | 41 | 120611_5.0012.883 | 1 | 2 | 139 |
| 465 | Radziszów | Zadworze | 50 | 120611_5.0012.831 | 1 | 2 | 17 |
| 466 | Radziszów | Zadworze | 56 | 120611_5.0012.836 | 1 | 2 | 24 |
| 467 | Radziszów | Zadworze | 63 | 120611_5.0012.898 | 1 | 2 | 32 |
| 468 | Radziszów | Zadworze | 95 | 120611_5.0012.926 | 1 | 2 | 93 |
| 469 | Radziszów | Zadworze | 103 | 120611_5.0012.929/1 | 1 | 2 | 215 |
| 470 | Radziszów | Zadworze Górne | 16 | 120611_5.0012.867 | 2 | 2 | 122 |
| 471 | Radziszów | Zadworze Górne | 46 | 120611_5.0012.903 | 1 | 2 | 132 |
| 472 | Radziszów | Zadworze Górne | 77 | 120611_5.0012.987/1 | 1 | 2 | 3 |
| 473 | Radziszów | Zadworze Górne | 83 | 120611_5.0012.988/1 | 1 | 2 | 25 |
| 474 | Radziszów | Zadworze Górne | 91 | 120611_5.0012.988/2 | 1 | 2 | 196 |
| 475 | Radziszów | Zadworze Górne | 38a | 120611_5.0012.891/2 | 1 | 2 | 199 |
| 476 | Radziszów | Zawodzie | 20 | 120611_5.0012.689/3 | 1 | 2 | 125 |
| 477 | Radziszów | Zawodzie | 21 | 120611_5.0012.768 | 1 | 2 | 153 |
| 478 | Radziszów | Zawodzie | 25 | 120611_5.0012.771 | 1 | 2 | 29 |
| 479 | Radziszów | Zawodzie | 27 | 120611_5.0012.774 | 1 | 2 | 43 |
| 480 | Radziszów | Zawodzie | 31 | 120611_5.0012.776 | 1 | 2 | 79 |
| 481 | Radziszów | Zawodzie | 37 | 120611_5.0012.780 | 1 | 2 | 46 |
| 482 | Radziszów | Zawodzie | 42 | 120611_5.0012.724 | 2 | 2 | 140 |
| 483 | Radziszów | Zawodzie | 46 | 120611_5.0012.1339 | 1 | 2 | 32 |
| 484 | Radziszów | Zawodzie | 53 | 120611_5.0012.1324 | 1 | 2 | 35 |
| 485 | Radziszów | Zawodzie | 59 | 120611_5.0012.1321 | 1 | 2 | 50 |
| 486 | Radziszów | Zawodzie | 66 | 120611_5.0012.1348 | 1 | 2 | 102 |
| 487 | Radziszów | Zawodzie | 66 | 120611_5.0012.1348 | 1 | 2 | 40 |
| 488 | Radziszów | Zawodzie | 84 | 120611_5.0012.1737 | 1 | 2 | 86 |
| 489 | Radziszów | Zawodzie | 84 | 120611_5.0012.1737 | 1 | 2 | 52 |
| 490 | Radziszów | Zawodzie | 84 | 120611_5.0012.1737 | 2 | 2 | 166 |
| 491 | Radziszów | Zawodzie | 84 | 120611_5.0012.1738 | 1 | 2 | 95 |
| 492 | Radziszów | Zawodzie | 95 | 120611_5.0012.1752 | 1 | 2 | 150 |
| 493 | Radziszów | Zawodzie | 102 | 120611_5.0012.1727 | 1 | 2 | 53 |
| 494 | Radziszów | Zawodzie | 111 | 120611_5.0012.1760 | 1 | 2 | 190 |
| 495 | Radziszów | Zawodzie | 113 | 120611_5.0012.1761/1 | 1 | 2 | 134 |
| 496 | Radziszów | Zawodzie | 119 | 120611_5.0012.1763 | 1 | 2 | 64 |
| 497 | Radziszów | Zawodzie | 126 | 120611_5.0012.1716 | 1 | 1 | 26 |
| 498 | Radziszów | Zawodzie | 126 | 120611_5.0012.1716 | 1 | 2 | 30 |
| 499 | Radziszów | Zawodzie | 126 | 120611_5.0012.1716 | 1 | 1 | 34 |
| 500 | Radziszów | Zawodzie | 126 | 120611_5.0012.1716 | 1 | 1 | 25 |
| 501 | Radziszów | Zawodzie | 131 | 120611_5.0012.1769 | 1 | 2 | 250 |
| 502 | Radziszów | Zawodzie | 131 | 120611_5.0012.1769 | 2 | 1 | 64 |
| 503 | Radziszów | Zawodzie | 141 | 120611_5.0012.24/3 | 1 | 2 | 19 |
| 504 | Radziszów | Żwirowa | 2 | 120611_5.0012.1844/1 | 1 | 2 | 222 |
| 505 | Radziszów | Żwirowa | 2 | 120611_5.0012.1844/1 | 1 | 1 | 672 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 506 | Rzozów |  | 12 | 120611_5.0013.704/3 | 1 | 2 | 164 |
| 507 | Rzozów |  | 12 | 120611_5.0013.704/3 | 1 | 2 | 10 |
| 508 | Rzozów |  | 17 | 120611_5.0013.716 | 1 | 2 | 169 |
| 509 | Rzozów |  | 18 | 120611_5.0013.710 | 1 | 2 | 161 |
| 510 | Rzozów |  | 26 | 120611_5.0013.719 | 2 | 2 | 179 |
| 511 | Rzozów |  | 67 | 120611_5.0013.1205 | 1 | 2 | 40 |
| 512 | Rzozów |  | 71 | 120611_5.0013.1187 | 1 | 2 | 23 |
| 513 | Rzozów |  | 93 | 120611_5.0013.824 | 1 | 2 | 5 |
| 514 | Rzozów |  | 120 | 120611_5.0013.1066 | 1 | 2 | 165 |
| 515 | Rzozów |  | 128 | 120611_5.0013.706/1 | 1 | 2 | 37 |
| 516 | Rzozów |  | 141 | 120611_5.0013.1239/8 | 1 | 2 | 5 |
| 517 | Rzozów |  | 147 | 120611_5.0013.992 | 1 | 2 | 3 |
| 518 | Rzozów |  | 162 | 120611_5.0013.734 | 1 | 2 | 147 |
| 519 | Rzozów |  | 162 | 120611_5.0013.734 | 1 | 2 | 85 |
| 520 | Rzozów |  | 188 | 120611_5.0013.1242/1 | 1 | 2 | 170 |
| 521 | Rzozów |  | 191 | 120611_5.0013.516/4 | 1 | 2 | 214 |
| 522 | Rzozów |  | 191 | 120611_5.0013.516/4 | 1 | 2 | 85 |
| 523 | Rzozów |  | 244 | 120611_5.0013.1065/1 | 1 | 2 | 12 |
| 524 | Rzozów |  | 262 | 120611_5.0013.1002/3 | 1 | 2 | 196 |
| 525 | Rzozów |  | 280 | 120611_5.0013.979/2 | 1 | 2 | 64 |
| 526 | Rzozów |  | 286 | 120611_5.0013.1018/1 | 1 | 2 | 8 |
| 527 | Rzozów |  | 291 | 120611_5.0013.1011 | 1 | 2 | 146 |
| 528 | Rzozów |  | 297 | 120611_5.0013.562/2 | 1 | 2 | 221 |
| 529 | Rzozów |  | 309 | 120611_5.0013.995 | 2 | 2 | 190 |
| 530 | Rzozów |  | 310 | 120611_5.0013.828/3 | 1 | 2 | 200 |
| 531 | Rzozów |  | 321 | 120611_5.0013.1046/1 | 1 | 2 | 23 |
| 532 | Rzozów |  | 321 | 120611_5.0013.1046/1 | 1 | 2 | 166 |
| 533 | Rzozów |  | 324 | 120611_5.0013.827/2 | 1 | 2 | 180 |
| 534 | Rzozów |  | 345 | 120611_5.0013.976/2 | 1 | 2 | 257 |
| 535 | Rzozów |  | 348 | 120611_5.0013.381 | 1 | 2 | 265 |
| 536 | Rzozów |  | 362 | 120611_5.0013.756/2 | 1 | 2 | 169 |
| 537 | Rzozów |  |  | 120611_5.0013.786 | 1 | 2 | 14 |
| 538 | Skawina | 29 Listopada |  | 120611_4.0017.2925 | 1 | 2 | 49 |
| 539 | Skawina | Asnyka | 4 | 120611_4.0017.4627/2 | 1 | 2 | 3 |
| 540 | Skawina | Asnyka | 6 | 120611_4.0017.4627/1 | 1 | 2 | 184 |
| 541 | Skawina | Asnyka | 8 | 120611_4.0017.4411/1 | 1 | 2 | 225 |
| 542 | Skawina | Asnyka |  | 120611_4.0017.4411/2 | 1 | 2 | 35 |
| 543 | Skawina | Batalionów Chłopskich | 6 | 120611_4.0017.5275 | 1 | 2 | 243 |
| 544 | Skawina | Batalionów Chłopskich | 12 | 120611_4.0017.5259 | 1 | 1 | 12 |
| 545 | Skawina | Batalionów Chłopskich | 16 | 120611_4.0017.5284/3 | 1 | 2 | 165 |
| 546 | Skawina | Batalionów Chłopskich | 22 | 120611_4.0017.5258 | 1 | 2 | 28 |
| 547 | Skawina | Batalionów Chłopskich | 27 | 120611_4.0017.5192 | 1 | 2 | 140 |
| 548 | Skawina | Batalionów Chłopskich | 16a | 120611_4.0017.5284/1 | 1 | 2 | 45 |
| 549 | Skawina | Batalionów Chłopskich |  | 120611_4.0017.5107/4 | 1 | 1 | 16 |
| 550 | Skawina | Batalionów Chłopskich |  | 120611_4.0017.5243 | 1 | 1 | 40 |
| 551 | Skawina | Bukowska | 31 | 120611_4.0017.4114 | 1 | 2 | 167 |
| 552 | Skawina | Bukowska | 33 | 120611_4.0017.4084 | 1 | 1 | 146 |
| 553 | Skawina | Bukowska | 61 | 120611_4.0017.4055 | 1 | 2 | 88 |
| 554 | Skawina | Bukowska | 73 | 120611_4.0017.4048/5 | 1 | 2 | 101 |
| 555 | Skawina | Bukowska | 74 | 120611_4.0017.5097/2 | 1 | 2 | 157 |
| 556 | Skawina | Bukowska |  | 120611_4.0017.5286/5 | 1 | 2 | 248 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 557 | Skawina | Dębca | 2 | 120611_4.0017.3804 | 1 | 1 | 81 |
| 558 | Skawina | Dębca | 7 | 120611_4.0017.3787/6 | 1 | 1 | 6 |
| 559 | Skawina | Dębca | 7 | 120611_4.0017.3787/6 | 1 | 1 | 29 |
| 560 | Skawina | Dębca | 9 | 120611_4.0017.3838/1 | 1 | 2 | 57 |
| 561 | Skawina | Dębca | 9 | 120611_4.0017.3838/1 | 1 | 2 | 36 |
| 562 | Skawina | Energetyków |  | 120611_4.0017.2049/3 | 1 | 2 | 21 |
| 563 | Skawina | Energetyków |  | 120611_4.0017.2049/3 | 1 | 2 | 10 |
| 564 | Skawina | Energetyków |  | 120611_4.0017.2049/3 | 1 | 2 | 5 |
| 565 | Skawina | Falbówki | 3 | 120611_4.0017.3694 | 1 | 1 | 51 |
| 566 | Skawina | Falbówki | 3 | 120611_4.0017.3694 | 1 | 1 | 4 |
| 567 | Skawina | Hutników | 6 | 120611_4.0017.2085/1 | 1 | 2 | 75 |
| 568 | Skawina | Hutników | 7/2 | 120611_4.0017.2074/1 | 1 | 2 | 40 |
| 569 | Skawina | Jagielna | 3 | 120611_4.0017.2466 | 1 | 2 | 29 |
| 570 | Skawina | Jagielna | 4 | 120611_4.0017.2561/7 | 1 | 2 | 5 |
| 571 | Skawina | Jagielna | 11 | 120611_4.0017.2472/1 | 1 | 2 | 20 |
| 572 | Skawina | Jagielna | 26 | 120611_4.0017.2289/24 | 1 | 2 | 36 |
| 573 | Skawina | Jagielna | 28 | 120611_4.0017.2532/1 | 1 | 2 | 46 |
| 574 | Skawina | Jagielna | 30 | 120611_4.0017.2523/8 | 1 | 2 | 33 |
| 575 | Skawina | Korabnicka | 5 | 120611_4.0017.4688/9 | 1 | 2 | 223 |
| 576 | Skawina | Korabnicka | 21 | 120611_4.0017.2596 | 1 | 2 | 75 |
| 577 | Skawina | Korabnicka | 71 | 120611_4.0017.4683/5 | 2 | 2 | 177 |
| 578 | Skawina | Korabnicka | 113 | 120611_4.0017.4658 | 1 | 2 | 93 |
| 579 | Skawina | Korabnicka | 126 | 120611_4.0017.4811/1 | 1 | 2 | 139 |
| 580 | Skawina | Korabnicka | 132 | 120611_4.0017.4815/7 | 1 | 2 | 36 |
| 581 | Skawina | Korabnicka | 136 | 120611_4.0017.4819/3 | 1 | 2 | 25 |
| 582 | Skawina | Korabnicka | 154 | 120611_4.0017.4870/8 | 1 | 2 | 38 |
| 583 | Skawina | Korabnicka | 83a | 120611_4.0017.4645 | 1 | 2 | 65 |
| 584 | Skawina | Korabnicka |  | 120611_4.0017.4721 | 1 | 2 | 1 |
| 585 | Skawina | Krakowska | 28 | 120611_4.0017.1344/5 | 1 | 2 | 112 |
| 586 | Skawina | Krakowska | 28 | 120611_4.0017.1344/5 | 1 | 2 | 82 |
| 587 | Skawina | Krakowska | 36 | 120611_4.0017.1332 | 1 | 2 | 116 |
| 588 | Skawina | Krakowska | 59 | 120611_4.0017.1146 | 1 | 2 | 188 |
| 589 | Skawina | Krakowska | 85 | 120611_4.0017.1228/8 | 1 | 2 | 133 |
| 590 | Skawina | Krakowska | 85 | 120611_4.0017.1228/8 | 1 | 2 | 21 |
| 591 | Skawina | Krakowska | 11b | 120611_4.0017.2438/2 | 1 | 2 | 113 |
| 592 | Skawina | Krakowska |  | 120611_4.0017.1128/19 | 1 | 2 | 66 |
| 593 | Skawina | Kraszewskiego | 17 | 120611_4.0017.3956 | 2 | 2 | 42 |
| 594 | Skawina | Kublińskiego |  | 120611_4.0017.3240 | 1 | 2 | 30 |
| 595 | Skawina | Kublińskiego |  | 120611_4.0017.3240 | 1 | 1 | 43 |
| 596 | Skawina | Kwiatowa | 2 | 120611_4.0017.361 | 1 | 2 | 208 |
| 597 | Skawina | Kwiatowa | 3 | 120611_4.0017.297 | 1 | 2 | 46 |
| 598 | Skawina | Kwiatowa | 6 | 120611_4.0017.354/2 | 1 | 2 | 142 |
| 599 | Skawina | Kwiatowa | 6 | 120611_4.0017.356 | 1 | 2 | 86 |
| 600 | Skawina | Kwiatowa | 9 | 120611_4.0017.294 | 1 | 2 | 142 |
| 601 | Skawina | Kwiatowa | 10 | 120611_4.0017.353/2 | 1 | 2 | 86 |
| 602 | Skawina | Kwiatowa | 13 | 120611_4.0017.291 | 1 | 2 | 171 |
| 603 | Skawina | Kwiatowa | 9/11 | 120611_4.0017.294 | 1 | 2 | 148 |
| 604 | Skawina | Lipowa |  | 120611_4.0017.1286 | 1 | 2 | 167 |
| 605 | Skawina | Łanowa | 4 | 120611_4.0017.4626 | 1 | 2 | 19 |
| 606 | Skawina | Łanowa | 4 | 120611_4.0017.4626 | 1 | 2 | 17 |
| 607 | Skawina | Łanowa | 8 | 120611_4.0017.4619 | 1 | 2 | 3 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 608 | Skawina | Łanowa | 8 | 120611_4.0017.4619 | 1 | 2 | 207 |
| 609 | Skawina | Łanowa | 69 | 120611_4.0017.4592/1 | 1 | 2 | 223 |
| 610 | Skawina | Łanowa | 59a | 120611_4.0017.4593/3 | 1 | 2 | 220 |
| 611 | Skawina | Łanowa |  | 120611_4.0017.4464/1 | 1 | 2 | 11 |
| 612 | Skawina | Łanowa |  | 120611_4.0017.4623/1 | 1 | 2 | 46 |
| 613 | Skawina | Łanowa |  | 120611_4.0017.4628/5 | 1 | 2 | 23 |
| 614 | Skawina | Łąkowa | 5 | 120611_4.0017.846 | 2 | 2 | 173 |
| 615 | Skawina | Mickiewicza | 113 | 120611_4.0017.3159 | 2 | 2 | 80 |
| 616 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 6 | 120611_4.0017.5011/2 | 1 | 2 | 11 |
| 617 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 34 | 120611_4.0017.5056 | 1 | 2 | 54 |
| 618 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 35 | 120611_4.0017.4994/3 | 1 | 2 | 155 |
| 619 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 42 | 120611_4.0017.5133/1 | 1 | 2 | 39 |
| 620 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 53 | 120611_4.0017.4960/5 | 2 | 2 | 146 |
| 621 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 91 | 120611_4.0017.4961/4 | 1 | 2 | 70 |
| 622 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 22/24 | 120611_4.0017.5025/5 | 2 | 2 | 239 |
| 623 | Skawina | Mikołaja Kopernika | 38c | 120611_4.0017.5059/1 | 1 | 2 | 247 |
| 624 | Skawina | Mikołaja Kopernika |  | 120611_4.0017.4949/2 | 1 | 2 | 40 |
| 625 | Skawina | Mikołaja Kopernika |  | 120611_4.0017.5142 | 1 | 1 | 113 |
| 626 | Skawina | Ogrody | 34e | 120611_4.0017.5043/1 | 1 | 2 | 184 |
| 627 | Skawina | Piastowska | 9 | 120611_4.0017.224 | 1 | 2 | 6 |
| 628 | Skawina | Piastowska | 15 | 120611_4.0017.222 | 2 | 2 | 204 |
| 629 | Skawina | Piastowska | 19 | 120611_4.0017.215 | 1 | 2 | 141 |
| 630 | Skawina | Piłsudskiego | 1 | 120611_4.0017.2274/8 | 1 | 2 | 385 |
| 631 | Skawina | Piłsudskiego | 7 | 120611_4.0017.2057/5 | 1 | 2 | 215 |
| 632 | Skawina | Piłsudskiego | 7 | 120611_4.0017.2184/2 | 1 | 2 | 97 |
| 633 | Skawina | Piłsudskiego | 22 | 120611_4.0017.2160/58 | 1 | 2 | 383 |
| 634 | Skawina | Piłsudskiego | 23 | 120611_4.0017.2160/49 | 1 | 2 | 828 |
| 635 | Skawina | Piłsudskiego | 38 | 120611_4.0017.2079/1 | 1 | 2 | 83 |
| 636 | Skawina | Piłsudskiego | 40 | 120611_4.0017.2080/1 | 1 | 2 | 43 |
| 637 | Skawina | Podbory | 31 | 120611_4.0017.1972/3 | 1 | 2 | 23 |
| 638 | Skawina | Podbory | 37 | 120611_4.0017.1960/1 | 1 | 2 | 3 |
| 639 | Skawina | Podbory | 37 | 120611_4.0017.1960/2 | 1 | 2 | 205 |
| 640 | Skawina | Podbory | 38 | 120611_4.0017.1980/2 | 1 | 2 | 146 |
| 641 | Skawina | Podbory | 41 | 120611_4.0017.1950/1 | 1 | 2 | 218 |
| 642 | Skawina | Podbory | 41 | 120611_4.0017.1950/1 | 1 | 2 | 236 |
| 643 | Skawina | Podbory | 45 | 120611_4.0017.1939/1 | 1 | 2 | 99 |
| 644 | Skawina | Podbory | 45 | 120611_4.0017.1939/1 | 1 | 2 | 111 |
| 645 | Skawina | Podbory | 45 | 120611_4.0017.1939/1 | 1 | 2 | 34 |
| 646 | Skawina | Podbory | 46 | 120611_4.0017.1985/3 | 1 | 2 | 67 |
| 647 | Skawina | Podbory | 56 | 120611_4.0017.1992/5 | 1 | 2 | 172 |
| 648 | Skawina | Podgórki | 1 | 120611_4.0017.538/1 | 1 | 2 | 120 |
| 649 | Skawina | Podgórki | 10 | 120611_4.0017.553/2 | 1 | 2 | 7 |
| 650 | Skawina | Podgórki | 11 | 120611_4.0017.544/1 | 1 | 2 | 49 |
| 651 | Skawina | Podgórki | 11 | 120611_4.0017.544/2 | 1 | 2 | 107 |
| 652 | Skawina | Podgórki | 16 | 120611_4.0017.543/7 | 1 | 2 | 138 |
| 653 | Skawina | Podgórki | 20 | 120611_4.0017.536/2 | 1 | 2 | 241 |
| 654 | Skawina | Podgórki |  | 120611_4.0017.809 | 1 | 2 | 5 |
| 655 | Skawina | Polna | 4 | 120611_4.0017.1494/3 | 1 | 2 | 76 |
| 656 | Skawina | Polna | 17 | 120611_4.0017.1486/6 | 1 | 2 | 141 |
| 657 | Skawina | Polna | 19 | 120611_4.0017.1486/7 | 1 | 2 | 159 |
| 658 | Skawina | Przemysłowa | 13 | 120611_4.0017.1504/8 | 1 | 2 | 61 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 659 | Skawina | Pukły | 2 | 120611_4.0017.5413 | 1 | 2 | 196 |
| 660 | Skawina | Pukły | 6 | 120611_4.0017.5415 | 1 | 2 | 211 |
| 661 | Skawina | Pukły | 18 | 120611_4.0017.5421 | 1 | 2 | 115 |
| 662 | Skawina | Radziszowska | 32 | 120611_4.0017.3380 | 1 | 2 | 86 |
| 663 | Skawina | Radziszowska |  | 120611_4.0017.3413/5 | 1 | 2 | 26 |
| 664 | Skawina | Radziszowska |  | 120611_4.0017.3413/5 | 1 | 2 | 16 |
| 665 | Skawina | Radziszowska |  | 120611_4.0017.3413/5 | 1 | 1 | 33 |
| 666 | Skawina | Radziszowska |  | 120611_4.0017.3413/5 | 1 | 2 | 161 |
| 667 | Skawina | Radziszowska |  | 120611_4.0017.3413/5 | 1 | 2 | 93 |
| 668 | Skawina | RDO Podgórki | 24 | 120611_4.0017.815 | 1 | 2 | 62 |
| 669 | Skawina | RDO Podgórki | 46 | 120611_4.0017.814 | 1 | 2 | 34 |
| 670 | Skawina | RDO Podgórki | 85 | 120611_4.0017.818/1 | 1 | 2 | 4 |
| 671 | Skawina | Robotnicza | 2 | 120611_4.0017.1966 | 1 | 2 | 22 |
| 672 | Skawina | Robotnicza | 42 | 120611_4.0017.1930 | 1 | 2 | 150 |
| 673 | Skawina | Robotnicza | 43 | 120611_4.0017.1923 | 1 | 2 | 9 |
| 674 | Skawina | Robotnicza | 4a | 120611_4.0017.1965/1 | 1 | 2 | 41 |
| 675 | Skawina | Różana | 7 | 120611_4.0017.5368 | 1 | 2 | 188 |
| 676 | Skawina | Różana | 9 | 120611_4.0017.5369 | 1 | 2 | 179 |
| 677 | Skawina | Różana | 9 | 120611_4.0017.5369 | 1 | 2 | 61 |
| 678 | Skawina | Sadowa | 19 | 120611_4.0017.4817/14 | 1 | 2 | 160 |
| 679 | Skawina | Sadowa | 21 | 120611_4.0017.4821/1 | 1 | 2 | 39 |
| 680 | Skawina | Skawińska | 19 | 120611_4.0017.1782/5 | 1 | 2 | 49 |
| 681 | Skawina | Torowa | 7 | 120611_4.0017.1692 | 1 | 2 | 2 |
| 682 | Skawina | Torowa | 8 | 120611_4.0017.1695/1 | 1 | 2 | 33 |
| 683 | Skawina | Torowa | 43 | 120611_4.0017.1806/2 | 1 | 2 | 3597 |
| 684 | Skawina | Torowa | 16c | 120611_4.0017.1726/6 | 1 | 2 | 97 |
| 685 | Skawina | Tyniecka | 22 | 120611_4.0017.1824/3 | 1 | 2 | 11 |
| 686 | Skawina | Tyniecka | 72 | 120611_4.0017.647/2 | 1 | 2 | 240 |
| 687 | Skawina | Tyniecka | 96 | 120611_4.0017.556/2 | 1 | 2 | 7 |
| 688 | Skawina | Tyniecka | 96 | 120611_4.0017.557/1 | 1 | 2 | 31 |
| 689 | Skawina | Tyniecka | 40c/d | 120611_4.0017.763/11 | 1 | 2 | 46 |
| 690 | Skawina | Wiklinowa | 4 | 120611_4.0017.4834/1 | 2 | 2 | 19 |
| 691 | Skawina | Witosa | 12 | 120611_4.0017.3931/9 | 1 | 2 | 132 |
| 692 | Skawina | Witosa | 17 | 120611_4.0017.3919/16 | 1 | 2 | 208 |
| 693 | Skawina | Wojska Polskiego | 23 | 120611_4.0017.698/3 | 1 | 2 | 248 |
| 694 | Skawina | Wojska Polskiego |  | 120611_4.0017.629/2 | 2 | 2 | 176 |
| 695 | Skawina | Wyrwisko | 4 | 120611_4.0017.3815 | 1 | 2 | 65 |
| 696 | Skawina | Wyrwisko | 20 | 120611_4.0017.3830/4 | 1 | 1 | 70 |
| 697 | Skawina | Wyspiańskiego | 2 | 120611_4.0017.4842/3 | 1 | 2 | 171 |
| 698 | Skawina | Wyspiańskiego | 3 | 120611_4.0017.4890/1 | 1 | 2 | 319 |
| 699 | Skawina | Wyspiańskiego | 3 | 120611_4.0017.4890/1 | 1 | 2 | 341 |
| 700 | Skawina | Wyspiańskiego | 11 | 120611_4.0017.4895/1 | 1 | 2 | 12 |
| 701 | Skawina | Wyspiańskiego | 20 | 120611_4.0017.4856/3 | 1 | 2 | 28 |
| 702 | Skawina | Wyspiańskiego | 24 | 120611_4.0017.4861/5 | 2 | 1 | 128 |
| 703 | Skawina | Wyspiańskiego | 32 | 120611_4.0017.4928/1 | 1 | 2 | 70 |
| 704 | Skawina | Wyspiańskiego | 46 | 120611_4.0017.4933/1 | 1 | 2 | 14 |
| 705 | Skawina | Wyspiańskiego | 48 | 120611_4.0017.4935/2 | 1 | 2 | 83 |
| 706 | Skawina | Wyspiańskiego | 60 | 120611_4.0017.5193/6 | 1 | 2 | 21 |
| 707 | Skawina | Wyspiańskiego | 60 | 120611_4.0017.5194/3 | 1 | 2 | 178 |
| 708 | Skawina | Wyspiańskiego | 1a | 120611_4.0017.4890/1 | 1 | 2 | 130 |
| 709 | Skawina | Wyspiańskiego | 1a | 120611_4.0017.4891/3 | 2 | 1 | 890 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 710 | Skawina | Wyspiańskiego | 1a | 120611_4.0017.4891/3 | 1 | 1 | 532 |
| 711 | Skawina | Wyspiańskiego | 23a | 120611_4.0017.5187/1 | 1 | 1 | 11 |
| 712 | Skawina | Wyspiańskiego | 32a | 120611_4.0017.4929/1 | 2 | 2 | 177 |
| 713 | Skawina | Wyspiańskiego | 66a | 120611_4.0017.5201/1 | 1 | 2 | 50 |
| 714 | Skawina | Wyspiańskiego | 66c | 120611_4.0017.5198/6 | 1 | 2 | 31 |
| 715 | Skawina | Zielona | 5 | 120611_4.0017.1437/1 | 1 | 2 | 170 |
| 716 | Skawina | Zielona | 5 | 120611_4.0017.1437/4 | 1 | 2 | 15 |
| 717 | Skawina | Żwirki i Wigury | 2 | 120611_4.0017.3261 | 1 | 1 | 47 |
| 718 | Skawina | Żwirki i Wigury | 6 | 120611_4.0017.3265 | 2 | 2 | 42 |
| 719 | Skawina | Żwirki i Wigury | 28 | 120611_4.0017.3088 | 2 | 2 | 312 |
| 720 | Skawina | Żwirowa | 10 | 120611_4.0017.276/5 | 1 | 2 | 50 |
| 721 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1836 | 1 | 2 | 16 |
| 722 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1836 | 1 | 2 | 35 |
| 723 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1836 | 1 | 2 | 11 |
| 724 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1836 | 1 | 2 | 18 |
| 725 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1836 | 1 | 2 | 11 |
| 726 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1836 | 1 | 2 | 3 |
| 727 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1861/4 | 1 | 2 | 20 |
| 728 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.1861/4 | 1 | 2 | 18 |
| 729 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.2954 | 1 | 2 | 42 |
| 730 | Skawina |  |  | 120611_4.0017.2954 | 1 | 2 | 46 |
| 731 | Wielkie Drogi |  | 18 | 120611_5.0014.546 | 1 | 2 | 45 |
| 732 | Wielkie Drogi |  | 40 | 120611_5.0014.712/1 | 1 | 2 | 82 |
| 733 | Wielkie Drogi |  | 65 | 120611_5.0014.436 | 1 | 2 | 279 |
| 734 | Wielkie Drogi |  | 76 | 120611_5.0014.562/2 | 2 | 2 | 179 |
| 735 | Wielkie Drogi |  | 80 | 120611_5.0014.753 | 1 | 2 | 181 |
| 736 | Wielkie Drogi |  | 81 | 120611_5.0014.519 | 1 | 1 | 233 |
| 737 | Wielkie Drogi |  | 86 | 120611_5.0014.517 | 1 | 2 | 333 |
| 738 | Wielkie Drogi |  | 90 | 120611_5.0014.122 | 1 | 1 | 135 |
| 739 | Wielkie Drogi |  | 97 | 120611_5.0014.701/6 | 1 | 1 | 82 |
| 740 | Wielkie Drogi |  | 97 | 120611_5.0014.741/1 | 1 | 2 | 248 |
| 741 | Wielkie Drogi |  | 100 | 120611_5.0014.726 | 2 | 2 | 147 |
| 742 | Wielkie Drogi |  | 100 | 120611_5.0014.726 | 1 | 2 | 227 |
| 743 | Wielkie Drogi |  | 101 | 120611_5.0014.766/6 | 1 | 2 | 176 |
| 744 | Wielkie Drogi |  | 107 | 120611_5.0014.558 | 1 | 2 | 212 |
| 745 | Wielkie Drogi |  | 110 | 120611_5.0014.155 | 2 | 2 | 180 |
| 746 | Wielkie Drogi |  | 110 | 120611_5.0014.155 | 2 | 2 | 94 |
| 747 | Wielkie Drogi |  | 121 | 120611_5.0014.571 | 1 | 2 | 118 |
| 748 | Wielkie Drogi |  | 121 | 120611_5.0014.571 | 1 | 2 | 41 |
| 749 | Wielkie Drogi |  | 121 | 120611_5.0014.571 | 1 | 2 | 24 |
| 750 | Wielkie Drogi |  | 143 | 120611_5.0014.80 | 2 | 2 | 6 |
| 751 | Wielkie Drogi |  | 144 | 120611_5.0014.477 | 1 | 2 | 169 |
| 752 | Wielkie Drogi |  | 145 | 120611_5.0014.561 | 1 | 2 | 34 |
| 753 | Wielkie Drogi |  | 148 | 120611_5.0014.470 | 1 | 2 | 31 |
| 754 | Wielkie Drogi |  | 148 | 120611_5.0014.470 | 1 | 1 | 50 |
| 755 | Wielkie Drogi |  | 149 | 120611_5.0014.860 | 1 | 2 | 169 |
| 756 | Wielkie Drogi |  | 149 | 120611_5.0014.860 | 1 | 2 | 31 |
| 757 | Wielkie Drogi |  | 167 | 120611_5.0014.474 | 1 | 2 | 6 |
| 758 | Wielkie Drogi |  | 169 | 120611_5.0014.675 | 1 | 2 | 62 |
| 759 | Wielkie Drogi |  | 177 | 120611_5.0014.676 | 1 | 2 | 14 |
| 760 | Wielkie Drogi |  | 178 | 120611_5.0014.620 | 1 | 2 | 16 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 761 | Wielkie Drogi |  | 178 | 120611_5.0014.620 | 1 | 2 | 173 |
| 762 | Wielkie Drogi |  | 184 | 120611_5.0014.880 | 1 | 1 | 43 |
| 763 | Wielkie Drogi |  | 184 | 120611_5.0014.880 | 1 | 1 | 19 |
| 764 | Wielkie Drogi |  | 190 | 120611_5.0014.404/1 | 1 | 2 | 48 |
| 765 | Wielkie Drogi |  | 200 | 120611_5.0014.725 | 1 | 2 | 6 |
| 766 | Wielkie Drogi |  | 207 | 120611_5.0014.144 | 2 | 2 | 212 |
| 767 | Wielkie Drogi |  | 208 | 120611_5.0014.711 | 1 | 2 | 255 |
| 768 | Wielkie Drogi |  | 215 |  | 1 | 2 | 172 |
| 769 | Wielkie Drogi |  | 215 |  | 1 | 1 | 99 |
| 770 | Wielkie Drogi |  | 231 | 120611_5.0014.731 | 1 | 2 | 254 |
| 771 | Wielkie Drogi |  | 233 | 120611_5.0014.652 | 1 | 1 | 399 |
| 772 | Wielkie Drogi |  | 233 | 120611_5.0014.652 | 1 | 1 | 38 |
| 773 | Wielkie Drogi |  | 233 | 120611_5.0014.652 | 1 | 1 | 8 |
| 774 | Wielkie Drogi |  | 237 | 120611_5.0014.870/2 | 1 | 2 | 208 |
| 775 | Wielkie Drogi |  | 248 | 120611_5.0014.687 | 1 | 2 | 153 |
| 776 | Wielkie Drogi |  | 251 | 120611_5.0014.552 | 1 | 2 | 216 |
| 777 | Wielkie Drogi |  | 251 | 120611_5.0014.552 | 1 | 2 | 109 |
| 778 | Wielkie Drogi |  | 251 | 120611_5.0014.552 | 1 | 2 | 25 |
| 779 | Wielkie Drogi |  | 261 | 120611_5.0014.706/1 | 1 | 2 | 149 |
| 780 | Wielkie Drogi |  | 275 | 120611_5.0014.468 | 1 | 2 | 210 |
| 781 | Wielkie Drogi |  | 288 | 120611_5.0014.850/2 | 1 | 2 | 207 |
| 782 | Wielkie Drogi |  | 288 | 120611_5.0014.850/2 | 1 | 2 | 75 |
| 783 | Wielkie Drogi |  | 295 | 120611_5.0014.536/7 | 1 | 2 | 170 |
| 784 | Wielkie Drogi |  |  | 120611_5.0014.231 | 1 | 2 | 177 |
| 785 | Wielkie Drogi |  |  | 120611_5.0014.686/1 | 1 | 2 | 37 |
| 786 | Wola Radziszowska |  | 7 | 120611_5.0015.1769 | 1 | 2 | 88 |
| 787 | Wola Radziszowska |  | 30 | 120611_5.0015.1809 | 1 | 2 | 85 |
| 788 | Wola Radziszowska |  | 35 | 120611_5.0015.2095 | 1 | 2 | 81 |
| 789 | Wola Radziszowska |  | 37 | 120611_5.0015.2200 | 1 | 2 | 73 |
| 790 | Wola Radziszowska |  | 50 | 120611_5.0015.1060 | 1 | 2 | 158 |
| 791 | Wola Radziszowska |  | 51 | 120611_5.0015.1049 | 1 | 2 | 239 |
| 792 | Wola Radziszowska |  | 60 | 120611_5.0015.1071 | 1 | 2 | 155 |
| 793 | Wola Radziszowska |  | 73 | 120611_5.0015.2188 | 1 | 1 | 171 |
| 794 | Wola Radziszowska |  | 79 | 120611_5.0015.2225 | 1 | 1 | 188 |
| 795 | Wola Radziszowska |  | 91 | 120611_5.0015.2295 | 1 | 1 | 101 |
| 796 | Wola Radziszowska |  | 96 | 120611_5.0015.2215 | 1 | 2 | 130 |
| 797 | Wola Radziszowska |  | 103 | 120611_5.0015.2164/3 | 2 | 2 | 142 |
| 798 | Wola Radziszowska |  | 121 | 120611_5.0015.3526 | 1 | 2 | 201 |
| 799 | Wola Radziszowska |  | 126 | 120611_5.0015.2008 | 2 | 2 | 264 |
| 800 | Wola Radziszowska |  | 126 | 120611_5.0015.2008 | 2 | 2 | 52 |
| 801 | Wola Radziszowska |  | 131 | 120611_5.0015.2044 | 1 | 1 | 190 |
| 802 | Wola Radziszowska |  | 132 | 120611_5.0015.2045 | 1 | 1 | 161 |
| 803 | Wola Radziszowska |  | 134 | 120611_5.0015.2049 | 1 | 2 | 216 |
| 804 | Wola Radziszowska |  | 134 | 120611_5.0015.2049 | 1 | 2 | 140 |
| 805 | Wola Radziszowska |  | 136 | 120611_5.0015.2083 | 1 | 2 | 116 |
| 806 | Wola Radziszowska |  | 153 | 120611_5.0015.1872/2 | 1 | 2 | 119 |
| 807 | Wola Radziszowska |  | 153 | 120611_5.0015.1872/2 | 1 | 2 | 21 |
| 808 | Wola Radziszowska |  | 161 | 120611_5.0015.1828/1 | 1 | 2 | 432 |
| 809 | Wola Radziszowska |  | 165 | 120611_5.0015.1811 | 2 | 2 | 231 |
| 810 | Wola Radziszowska |  | 170 | 120611_5.0015.1734 | 1 | 2 | 333 |
| 811 | Wola Radziszowska |  | 170 | 120611_5.0015.2080 | 1 | 1 | 108 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 812 | Wola Radziszowska |  | 172 | 120611_5.0015.1662 | 1 | 2 | 57 |
| 813 | Wola Radziszowska |  | 175 | 120611_5.0015.1725 | 2 | 2 | 187 |
| 814 | Wola Radziszowska |  | 178 | 120611_5.0015.1637 | 1 | 2 | 39 |
| 815 | Wola Radziszowska |  | 179 | 120611_5.0015.1635 | 1 | 2 | 23 |
| 816 | Wola Radziszowska |  | 196 | 120611_5.0015.1548 | 1 | 2 | 64 |
| 817 | Wola Radziszowska |  | 196 | 120611_5.0015.1548 | 2 | 2 | 226 |
| 818 | Wola Radziszowska |  | 203 | 120611_5.0015.220/1 | 1 | 2 | 229 |
| 819 | Wola Radziszowska |  | 205 | 120611_5.0015.1509 | 1 | 2 | 176 |
| 820 | Wola Radziszowska |  | 225 | 120611_5.0015.283 | 1 | 2 | 141 |
| 821 | Wola Radziszowska |  | 228 | 120611_5.0015.1469 | 2 | 1 | 25 |
| 822 | Wola Radziszowska |  | 236 | 120611_5.0015.270 | 1 | 2 | 152 |
| 823 | Wola Radziszowska |  | 260 | 120611_5.0015.1649 | 1 | 2 | 65 |
| 824 | Wola Radziszowska |  | 286 | 120611_5.0015.1708 | 1 | 2 | 308 |
| 825 | Wola Radziszowska |  | 286 | 120611_5.0015.1708 | 1 | 2 | 20 |
| 826 | Wola Radziszowska |  | 289 | 120611_5.0015.239 | 2 | 1 | 157 |
| 827 | Wola Radziszowska |  | 289 | 120611_5.0015.405 | 2 | 1 | 224 |
| 828 | Wola Radziszowska |  | 293 | 120611_5.0015.1396/1 | 1 | 2 | 25 |
| 829 | Wola Radziszowska |  | 293 | 120611_5.0015.1396/1 | 1 | 2 | 94 |
| 830 | Wola Radziszowska |  | 293 | 120611_5.0015.1396/1 | 1 | 2 | 72 |
| 831 | Wola Radziszowska |  | 297 | 120611_5.0015.1448/1 | 1 | 2 | 22 |
| 832 | Wola Radziszowska |  | 318 | 120611_5.0015.3106 | 2 | 2 | 54 |
| 833 | Wola Radziszowska |  | 318 | 120611_5.0015.3106 | 2 | 2 | 165 |
| 834 | Wola Radziszowska |  | 341 | 120611_5.0015.1010 | 1 | 2 | 30 |
| 835 | Wola Radziszowska |  | 348 | 120611_5.0015.2526/1 | 1 | 2 | 172 |
| 836 | Wola Radziszowska |  | 357 | 120611_5.0015.2883 | 1 | 2 | 21 |
| 837 | Wola Radziszowska |  | 370 | 120611_5.0015.285 | 1 | 2 | 195 |
| 838 | Wola Radziszowska |  | 370 | 120611_5.0015.285 | 1 | 2 | 27 |
| 839 | Wola Radziszowska |  | 375 | 120611_5.0015.3473 | 1 | 2 | 219 |
| 840 | Wola Radziszowska |  | 395 | 120611_5.0015.170 | 1 | 2 | 213 |
| 841 | Wola Radziszowska |  | 395 | 120611_5.0015.170 | 1 | 2 | 56 |
| 842 | Wola Radziszowska |  | 395 | 120611_5.0015.170 | 1 | 2 | 14 |
| 843 | Wola Radziszowska |  | 395 | 120611_5.0015.170 | 1 | 2 | 10 |
| 844 | Wola Radziszowska |  | 414 | 120611_5.0015.1762 | 1 | 2 | 64 |
| 845 | Wola Radziszowska |  | 418 | 120611_5.0015.3092 | 1 | 2 | 64 |
| 846 | Wola Radziszowska |  | 418 | 120611_5.0015.3092 | 2 | 1 | 43 |
| 847 | Wola Radziszowska |  | 432 | 120611_5.0015.3516/1 | 1 | 2 | 156 |
| 848 | Wola Radziszowska |  | 432 | 120611_5.0015.3521/1 | 1 | 1 | 91 |
| 849 | Wola Radziszowska |  | 433 | 120611_5.0015.3429 | 2 | 2 | 124 |
| 850 | Wola Radziszowska |  | 441 | 120611_5.0015.1087 | 1 | 2 | 122 |
| 851 | Wola Radziszowska |  | 454 | 120611_5.0015.1298 | 1 | 1 | 203 |
| 852 | Wola Radziszowska |  | 464 | 120611_5.0015.2335 | 1 | 2 | 135 |
| 853 | Wola Radziszowska |  | 468 | 120611_5.0015.2258 | 1 | 2 | 106 |
| 854 | Wola Radziszowska |  | 473 | 120611_5.0015.2035 | 1 | 2 | 34 |
| 855 | Wola Radziszowska |  | 476 | 120611_5.0015.364 | 1 | 2 | 52 |
| 856 | Wola Radziszowska |  | 504 | 120611_5.0015.2078 | 1 | 2 | 28 |
| 857 | Wola Radziszowska |  | 510 | 120611_5.0015.968 | 1 | 2 | 86 |
| 858 | Wola Radziszowska |  | 517 | 120611_5.0015.2040 | 1 | 2 | 46 |
| 859 | Wola Radziszowska |  | 523 | 120611_5.0015.2007 | 2 | 2 | 136 |
| 860 | Wola Radziszowska |  | 524 | 120611_5.0015.965 | 1 | 2 | 249 |
| 861 | Wola Radziszowska |  | 527 | 120611_5.0015.2587 | 2 | 2 | 128 |
| 862 | Wola Radziszowska |  | 543 | 120611_5.0015.1520 | 2 | 2 | 190 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 863 | Wola Radziszowska |  | 546 | 120611_5.0015.337 | 1 | 2 | 47 |
| 864 | Wola Radziszowska |  | 551 | 120611_5.0015.1960 | 1 | 2 | 75 |
| 865 | Wola Radziszowska |  | 570 | 120611_5.0015.1088 | 1 | 2 | 19 |
| 866 | Wola Radziszowska |  | 580 | 120611_5.0015.1598/1 | 1 | 2 | 164 |
| 867 | Wola Radziszowska |  | 580 | 120611_5.0015.1598/1 | 1 | 2 | 28 |
| 868 | Wola Radziszowska |  | 593 | 120611_5.0015.1314/3 | 1 | 2 | 244 |
| 869 | Wola Radziszowska |  | 594 | 120611_5.0015.237/1 | 1 | 2 | 168 |
| 870 | Wola Radziszowska |  | 597 | 120611_5.0015.1949/3 | 1 | 2 | 385 |
| 871 | Wola Radziszowska |  | 614 | 120611_5.0015.1459/2 | 1 | 2 | 190 |
| 872 | Wola Radziszowska |  | 617 | 120611_5.0015.1294/9 | 1 | 2 | 150 |
| 873 | Wola Radziszowska |  | 635 | 120611_5.0015.1948/5 | 1 | 2 | 110 |
| 874 | Wola Radziszowska |  | 635 | 120611_5.0015.1948/5 | 1 | 2 | 25 |
| 875 | Wola Radziszowska |  | 673 | 120611_5.0015.967 | 1 | 2 | 280 |
| 876 | Wola Radziszowska |  | 677 | 120611_5.0015.1453/2 | 2 | 2 | 142 |
| 877 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0012.1926 | 1 | 2 | 143 |
| 878 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0012.1926 | 1 | 1 | 70 |
| 879 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.1410 | 1 | 2 | 208 |
| 880 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.1659 | 1 | 1 | 85 |
| 881 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.2155/1 | 1 | 2 | 197 |
| 882 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.2191/2 | 2 | 2 | 167 |
| 883 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.3143 | 1 | 1 | 128 |
| 884 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.3525/1 | 2 | 2 | 50 |
| 885 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.3526 | 1 | 1 | 139 |
| 886 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.3526 | 1 | 1 | 177 |
| 887 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.56 | 2 | 1 | 158 |
| 888 | Wola Radziszowska |  |  | 120611_5.0015.56 | 1 | 1 | 104 |
| 889 | Zelczyna |  | 1 | 120611_5.0016.185/1 | 1 | 2 | 44 |
| 890 | Zelczyna |  | 1 | 120611_5.0016.185/2 | 1 | 2 | 531 |
| 891 | Zelczyna |  | 1 | 120611_5.0016.185/2 | 1 | 2 | 19 |
| 892 | Zelczyna |  | 3 | 120611_5.0016.317/1 | 1 | 2 | 109 |
| 893 | Zelczyna |  | 17 | 120611_5.0016.299 | 1 | 2 | 17 |
| 894 | Zelczyna |  | 19 | 120611_5.0016.329 | 1 | 2 | 99 |
| 895 | Zelczyna |  | 27 | 120611_5.0016.344 | 1 | 2 | 146 |
| 896 | Zelczyna |  | 44 | 120611_5.0016.260 | 1 | 2 | 10 |
| 897 | Zelczyna |  | 45 | 120611_5.0016.257 | 1 | 2 | 5 |
| 898 | Zelczyna |  | 45 | 120611_5.0016.257 | 1 | 2 | 10 |
| 899 | Zelczyna |  | 47 | 120611_5.0016.552 | 1 | 2 | 104 |
| 900 | Zelczyna |  | 49 | 120611_5.0016.242 | 2 | 2 | 269 |
| 901 | Zelczyna |  | 76 | 120611_5.0016.283 | 1 | 2 | 183 |
| 902 | Zelczyna |  | 88 | 120611_5.0016.237 | 1 | 2 | 18 |
| 903 | Zelczyna |  | 102 | 120611_5.0016.271 | 1 | 2 | 313 |
| 904 | Zelczyna |  | 104 | 120611_5.0016.489 | 1 | 2 | 54 |
| 905 | Zelczyna |  | 109 | 120611_5.0016.487 | 1 | 2 | 166 |
| 906 | Zelczyna |  | 123 | 120611_5.0016.158 | 1 | 2 | 33 |
| 907 | Zelczyna |  | 126 | 120611_5.0016.152 | 1 | 2 | 166 |
| 908 | Zelczyna |  | 127 | 120611_5.0016.217/2 | 1 | 2 | 166 |
| 909 | Zelczyna |  | 129 | 120611_5.0016.191 | 1 | 2 | 167 |
| 910 | Zelczyna |  | 131 | 120611_5.0016.505 | 2 | 2 | 207 |
| 911 | Zelczyna |  | 133 | 120611_5.0016.264/1 | 2 | 2 | 100 |
| 912 | Zelczyna |  | 133 | 120611_5.0016.264/1 | 2 | 2 | 136 |
| 913 | Zelczyna |  | 139 | 120611_5.0016.298 | 2 | 2 | 123 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr obrębu i działki ewidencyjnej | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu [m2] |
| 914 | Zelczyna |  | 150 | 120611_5.0016.174/1 | 1 | 2 | 80 |
| 915 | Zelczyna |  | 158 | 120611_5.0016.186/3 | 2 | 2 | 249 |
| 916 | Zelczyna |  | 171 | 120611_5.0016.134 | 1 | 2 | 211 |
| 917 | Zelczyna |  |  | 120611_5.0016.155 | 1 | 2 | 92 |
| 918 | Zelczyna |  |  | 120611_5.0016.155 | 1 | 2 | 40 |

Legenda:

Typ płyt azbestowo-cementowych: 1- faliste, 2 – płaskie

Stopień pilności: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie, 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku, 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat

Załącznik 10. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

| Województwo dolnośląskie |
| --- |
| 1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Wałbrzychu |
| Zarządzający składowiskiem | Mo BRUK sp. k. |
| Adres | Korzenna 214, 33-322 Korzenna |
|  | województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Korzenna |
| Telefon | (074) 849 53 08, fax (074) 849 55 40 |
| e-mail | skladowisko@mobruk.pl |
| strona internetowa | www.mobruk.pl |
| adres składowiska | ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych |
| adres składowiska | województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Wałbrzych |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu 10 11 81* – odpady zawierające azbest 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 06 07 01* - do uzgodnienia 06 13 04* - 520 zł netto 10 11 81* - 470 zł netto 10 13 09* - 340 zł netto 16 01 11* - 920 zł netto 16 02 12* - 820 zł netto 17 06 01* - 300 zł netto 17 06 05* - 270 zł netto |
| Godziny otwarcia | 7:00-17:00 pn.-pt. |
| 2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice |
|  | województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Polkowice |
| Telefon | (076) 846 29 11, fax (076) 846 29 60 |
| e-mail | pgm@pgm-polkowice.com.pl |
| strona internetowa | www.pgm-polkowice.com.pl |
| adres składowiska | obręb Trzebcz i Polkowice III |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 495 zł netto |
| Godziny otwarcia | 7.00 -18.00 pn.-pt., 7.00 -16.00 sobota |
| Województwo kujawsko-pomorskie |
| 3. Składowisko odpadów niebezpiecznych |
| Zarządzający składowiskiem | Eco-Pol Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz |
|  | województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Pruszcz |
| Telefon | Fax (052) 330 80 65; kom. 604 976 270 |
| e-mail | eco-pol@o2.pl, biuro@ecopol.pl |
| strona internetowa | www.ecopol.republika.pl www.ecopol.pl |
| adres składowiska | Małociechowo |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | cena ustalana indywidualnie, uzależniona od ilości dostarczonych odpadów na składowisko |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00 |

| Województwo lubelskie |
| --- |
| 4. Składowisko w Kraśniku |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowalnych „WOD-BUD” Sp. z o.o. |
| adres | ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik |
|  | województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik |
| telefon | (081) 825 26 05 |
| e-mail | wod-bud@wod-bud.com.pl |
| strona internetowa | www.wod-bud.com.pl |
| adres składowiska | Piaski, Zarzecze II 23-200 Kraśnik |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | Kwatera I: 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest Kwatera II: 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu 10 11 81* – odpady zawierające azbest 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 15 01 11* - odpady opakowaniowe - włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (azbest) 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | Kwatera I - 200-350 zł Kwatera II - 200-600 zł |
| Godziny otwarcia | 7.00-15.00 pn.-pt. |
| Województwo lubelskie |
| 5. Składowisko odpadów azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie |
| adres | ul. Ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm |
|  | województwo lubelskie, powiat chełmski, gmina Chełm |
| telefon | (082) 560 50 20; fax (082) 560 50 21 |
| e-mail | pgo@pgo.chelm.pl |
| strona internetowa | www.pgo.chelm.pl |
| adres składowiska | Srebrzyszcze, Chełm, 22-100 działka ewidencyjna nr 539 |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 200 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek - piątek 7:00-15:00 |
| Województwo lubuskie |
| 6. Składowisko odpadów zawierających azbest w Gorzowie Wielkopolskim |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
|  | województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Gorzów Wielkopolski |
| Telefon | (095) 722 53 85 |
| e-mail | zuo@zuo-gorzow.pl |
| strona internetowa | www.zuo-gorzow.pl |
| adres składowiska | ul. Małuszyńska 180, 66-400 Gorzów Wielkopolski - Chróścik |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 190 zł netto za Mg |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 20:00 |
| 7. Składowisko odpadów azbestowych w Poniatowej Wsi |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej Wsi |
| adres | ul. Młodzieżowa 4, 23-320 Poniatowa |
|  | województwo lubelskie, powiat opolski, gmina Powiatowa Wieś |
| telefon | (081) 743 68 60 |
| e-mail | opracowania@laos.com.pl |
| strona internetowa | brak |
| adres składowiska | Poniatowa Wieś 23-320 Poniatowa |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 16 02 12* – zużyte urządzenia (elektryczne i elektroniczne) zawierające wolny azbest 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 400 – 500 zł netto |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek - piatek. 7:00-15:00 |
| Województwo łódzkie |
| 8. Składowisko odpadów niebezpiecznych Jadwinówka |
| Zarządzający składowiskiem | Transport Metalurgia Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko |
|  | województwo łódzkie, powiat radomszczański, gmina Radomsko |
| Telefon | (44) 684 01 13, kom. 517 822 700 |
| e-mail | b.d. |
| adres składowiska | Jadwinówka, 97-500 Radomsko |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 2120-170 zł brutto |
| Godziny otwarcia | 7:00-15:00 pn.-pt. |
| Województwo małopolskie |
| 9. Składowisko Odpadów Za rzeką Białą – sektor C3 |
| Zarządzający składowiskiem | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów |
|  | województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów |
| Telefon | (014) 633 06 82; fax (014) 628 34 57 |
| e-mail | sekretariat@jrch.pl |
| strona internetowa | www.jrch.pl |
| adres składowiska | ul. Czysta, 33-100 Tarnów nr nieruchomości 25/44 |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | około 120 zł brutto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek-sobota 7:00-19:00 |
| Województwo mazowieckie |
| 10. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu |
| Adres | ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc |
|  | województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Sierpc |
| Telefon | Fax (024) 275-55-35 |
| e-mail | zgmsierpc@wp.pl |
| strona internetowa | http://skladowisko.sierpc.pl/ |
| adres składowiska | Rachocin, 09-200 Sierpc |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 600 zł netto za Mg |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek -piątek 7:00-15:00, sobota 6:00-18:00 |
| Województwo podkarpackie |
| 11. Składowisko odpadów w Młynach Zakładu Gospodarki Komunalnej Miasta i Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Gospodarki Komunalnej Miasta i Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Adres | Skołoszów 341, 37-550 Radymno |
|  | województwo podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Radymno |
| Telefon | (016) 628 36 63; (016) 628 12 65, fax; (016) 623 75 34; (016) 628 49 36 |
| e-mail | zgkradymno@poczta.fm |
| strona internetowa | www.zgkradymno.pl |
| adres składowiska | Młyny, 37-550 Radymno |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 200 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 |
| 12. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy |
| Zarządzający składowiskiem | Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy |
| Adres | ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |
|  | województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Pysznica |
| Telefon | (015) 841 00 08 |
| e-mail | gzk@pysznica.pl |
| adres składowiska | Pysznica Kaczyłów, 37-403 Pysznica |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Dostępność | dla gminy Pysznica oraz miasta i gminy Nisko |
| Cena za 1 Mg | 170601 - 250 zł netto 170605 - 400 zł netto |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek – sobota 7:00 – 17:00 |
| Województwo pomorskie |
| 13. Kwatera azbestu w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres | Gliwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn |
|  | województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyń |
| Telefon | (055) 279 58 28 |
| e-mail | zuok@wp.pl |
| strona internetowa | www.zuo.kwidzyn.pl |
| adres składowiska | Gliwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 250 zł netto dla powiatu kwidzyńskiego, 400 zł netto dla pozostałych |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek -piątek 7:00-15:00 |
| Województwo świętokrzyskie |
| 14. Składowisko „Dobrów” |
| Zarządzający składowiskiem | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. |
| Adres | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
|  | województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina Tuczępy |
| Telefon | (041) 342 13 87; (015) 864 51 13; (044) kom. 509 231 489 |
| e-mail | biuro@sii.com.pl |
| strona internetowa | www.sii.com.pl |
| adres składowiska | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 17 06 01 – 300-400zł netto 17 06 05 – 205 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00 |
| Województwo warmińsko-mazurskie |
| 15. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
| Adres | ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostróda |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina Ostróda |
| Telefon | (089) 646 42 51; fax (089) 646 35 79 |
| e-mail | puk-ost@post.pl |
| strona internetowa | www.puk-ostroda.com.pl |
| adres składowiska | Półwieś, 14-230 Zalewo |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Zalewo |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 300 zł netto firmy, instytucje 350 zł netto klienci indywidualni |
| Godziny otwarcia | Poniedziałek-piątek 7:00-15:00 |
| Województwo wielkopolskie |
| 16. Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest |
| Zarządzający składowiskiem | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin |
|  | województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Konin |
| Telefon | (063) 249 36 24; fax (063) 247 48 06 |
| e-mail | sekretariat@utylizacja-konin.pl |
| strona internetowa | www.utylizacja-konin.pl |
| adres składowiska | Miasto Konin nr działki ewidencyjnej 109/3, 62-510 Konin |

| Dane o składowisku |
| --- |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05*– materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | b.d. |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 |
| Województwo zachodniopomorskie |
| 17. Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie |
| Zarządzający składowiskiem | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Koszalin |
| Telefon | (094) 348 44 44; fax (094) 348 44 43 |
| e-mail | pgk@pgk.koszalin.com.pl |
| strona internetowa | www.pgk.koszalin.com.pl |
| adres składowiska | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05 *– materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | z gminy Sianów - 300 zł netto z pow. koszalińskiego - 400 zł netto spoza powiatu - 500 zł netto |
| Godziny otwarcia | IV-IX poniedziałek – piątek 7:00-17:00, sobota 7:00-15:00; pozostałe miesiące poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00, sobota nieczynne |
| 18. Składowisko Odpadów Dalsze |
| Zarządzający składowiskiem | „Eko-Myśl” Sp. z o.o. |
| Adres | Dalsze 36, 74-300 Myślibórz |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Myślibórz |
| Telefon | (095) 747 56 53; fax (095) 747 33 22 |
| e-mail | sekretariat@eko-mysl.pl |
| strona internetowa | eko-mysl.pl |
| adres składowiska | Dalsze 36, 74-300 Myślibórz |
| Dane o składowisku |
| Kod przyjmowanych odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Cena za 1 Mg | 17 06 01 - 283 zł netto 17 06 04 - 227 zł netto 17 06 05 - 283 zł netto |
| Godziny otwarcia | poniedziałek – piątek 7:00-18:00, sobota 7:00-14:00 |

Załącznik 11. Wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania 
i usuwania odpadów azbestowych

- Algader Hofman Sp. J.

ul. Gwiaździsta 21/17

01-651 Warszawa

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zaolszany 3

Pyskowice

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.

Reguły, ul. Graniczna 6

05-816-Michałowice

- Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Usługowo „WAKRO”

ul. Grudziądzka 48/1

82-500 Kwidzyn

- P.P.H.U. ReStBud Piotr Bochaczyk

ul. Na Błonie 3/89

30-147 Kraków

- Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” Radosław Rokosz

os. 1000-lecia 35/16

31-610 Kraków

- Firma Remontowo Budowlana „UTIL” Stanisław Zasłona

ul. Dolna 8, Ryczówek

32-311 Rodaki

- ”DACH CENTRUM-UNEX „Sp. z o.o.

ul. Zawiła 55b

30-390 Kraków

- Budownictwo Przemysłowe „UNISERV” S.A.

ul. K. Woźniaka 7

40-337 Katowice

- P.P.U. „WAR-NO” Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 26

31-587 Kraków

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”

Roman Kulik

ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12

22-400 Zamość

- Autoryzowany Zakład Budowlany Danuta i Piotr Gawlik

ul. Kresowa 27

43-400 Cieszyn

- Firma Budowlano-Remontowa „EVEREST” Sp. J.

Wojciech Gryłko, Krzysztof Papuga

ul. Kosciuszki16

32-620 Brzeszcze

- Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu „ENERGOPRZEM”

P. Jakubik

ul. Rzemieślnicza 1a

30-420 Kraków

- Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” Sp. j.

ul. Meissnera 1/3 lok. 222

03-982 Warszawa

- F.P.H.U. ”AZBESTCOMPLEX” Michał Dendysa

ul. Wincentego Witosa 7

33-320 Szczecin

- Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Adrian

ul. Piłsudskiego 776

32-555 Zagórze

- P.U.P.H. „SOLID-EKO” Rafał Włodarczyk

os. Złotego Wieku 10/81

31-615 Kraków

- „RAMM-STUDIO” sp. J.

ul. Towarowa 7

28-200 Staszów

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 152

87-100 Toruń

- P.P.U. „PROBUDREM” K. Lipiński

ul. Słowackiego 28

42-440 Ogrodzieniec

- „HYDROTECHNIKA” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262a

25-116 Kielce

- „R&M Plettac”

ul. Kościuszki 19

63-500 Ostrzeszów

- Transport-Metalurgia Sp. z o.o.

ul. Reymonta 62

97-500 Radomsko

- F.H.P.U. „JUKAM”

ul. Jagielońska 95

34-450 Krościenko

- PUH „ JUKO”

ul. 1-go Maja 25

97-300 Piotrków Trybunalski

- Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF”

ul. Lecha 14

17-710 Ruda Śląska

- „ENERGE” Sp. z o.o.

ul. Płaszowska 36

32-005 Niepołomnice

- P.P.H.U. „GAJAWI” Gabriel Rogut

ul. Kopernika 56/10

93-150 Łódź

- P.P.H.U. „KAN-POL” Iwona Łosiewicz

ul. Storczykowa 30

20-143 Lublin

- P.P.U. „MATIK” S.A.

ul. Mickiewicza 31

32-800 Brzesko

- ALBEKO Sieger Sp. J.

Kotowy

87-510 Skrwilno

- „SPE-BAU” Sp. z o.o.

ul. Mielecka 21

53-401 Wrocław

- F.H.U. „PROJEKT-BUD” Sp. J.

ul. Podwale 108

00-252 Warszawa

- „Santa-EKO” Sp. J.

ul. Portowa 24

27-600 Sandomierz

- F.U.H. „ROZBUD” Zdzisław Woszczek

ul. Kopernika11

30-347 Kraków

- Prywatne Przedsiębiorstwo Rewaloryzacyjno-Budowlane „WINEX”

W. Niemczyk

ul. Rusznikarska 13/86

31-261 Kraków

- ”Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

- „GloxBud” Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 13b

02-738 Warszawa

- „POLONICA” Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 191

25-655 Kielce

- F.H.U. „ATRAM”

ul. Oświęcimska 140

32-500 Chrzanów

- P.P.H.U. „EKO-MIX”

ul. Grabiszyńska 163

50-950 warszawa

- P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp. J. Mariusz Nawrot

Zagórsko 31a

26-052 Sitkówka-Nowiny

- „ELEKTOBUD” W. Kamiński

32-070 Czernichów 442

- F.H.U. „Meritum” Waldemar Klimek

ul. Popiełuszki 13

32-050 Skawina

- „CHŁODNIE KOMINOWE”

ul. Góry Chełmskiej 2b

44-100 Gliwice

- „COMPACT” S.A.

ul. Stefana Batorego 25

31-135 Kraków

- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „KA-BUD”

Kazimierz Job, 32-051 Wielkie Drogi 27

# Footnotes

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Bank Danych Regionalnych

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Bank Danych Regionalnych

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, s. 49

Ibid.

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

Ibid.

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004,

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Warszawa, 2001

Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest

Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań. Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera, Łódź, 2008

Opracowano na podstawie Poradnika „Finansowania Usuwania Azbestu ze środków Krajowych i Unijnych w latach 2009-2013”.

Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, marzec 2009r. (poradnik ARiMR)

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, grudzień 2008 r. (poradnik ARiMR)

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, marzec 2009r. (poradnik ARiMR)

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

„Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest” pod red. Jerzego Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003

# Text boxes

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenie lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Sporządzenie „Oceny Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczne-budo wlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest - celem uzyskania pozwolenia na budowę

wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat.